ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ						       Anexă

CONSILIUL JUDEȚEAN					       la Hotărârea nr. 35/2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru investiţia „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

Investitor:			Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca

Beneficiarul investiției:	Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 		România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj,

Municipiul Cluj-Napoca, Municipiul Gherla, Municipiul Dej, Municipiul Turda, Municipiul Câmpia Turzii, Orașul Huedin, localitatea Mihai Viteazu

Faza de proiectare:	Studiu de fezabilitate

Proiectant general:		CONSORȚIU KOCKS, ENVIROPLAN, EPEM, ROMAIR CONSULTING LTD.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

- Centru de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca cu capacitate de depozitare 310.000 tone / an

- Stație de Transfer Gherla cu capacitate de 36.273 tone deșeuri / an

- Stație de Transfer Mihai Viteazu 58.278 tone deșeuri / an

- Stație de Transfer Huedin 11.695 tone deșeuri / an

- Închiderea și ecologizarea depozitelor urbane neconforme din mun. Cluj-Napoca, mun. Dej, mun. Turda, mun. Câmpia Turzii, mun. Gherla, orașul Huedin

Valoarea totală a investiţiei:       419.165.470,36 lei TVA inclus (101.652.836,37 euro)

din care C+M:  		           281.965.426,28 lei TVA inclus (68.380.120,27 euro)

Durata de realizare a investiţiei:  132  luni

Finanţarea investiţiei:  sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv 98% finanțare din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 prin Fondul de Coeziune, și 2% -cheltuielile neeligibile- din bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  		                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci