ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						      Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEŢEAN   					       la Hotărârea nr. 43/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II pentru DJ107R  Muntele Băișorii-Muntele Mare, km 47+350-58+650”

(Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: 	Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107R, din  Stațiunea Băișoara până la Muntele Mare

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

- Indicatori tehnici realizati

- lungime drum   reabilitat :  3,5  km

- lățime drum reabilitat      :    6m

- sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura BADPC25, strat de piatră spartă, strat de fundație de balast

- consolidări cu ziduri de sprijin din zidărie cu mortar de ciment-380ml - 70%

- consolidare cu fundație tipL -435 ml

2) Rest de executat

  - lungime drum   reabilitat : 7,8 km

  - latime drum reabilitat      :    6,0 m

  - sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura BADPC25, strat de piatră spartă, strat de fundație de balast

  - șanțuri pereate : 380ml

  - șanțuri pavate cu beton: 3986 ml

  - consolidări cu ziduri de sprijin din zidărie cu mortar de ciment-380ml-30%

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate (decontate  si/sau nedecontate) până la data de 01.01.2020

Valoarea investiţiei:

a: Valoare totală:	2.831,98 mii lei

din care C+M:            2.607,07  mii lei

2) Indicatori economici actualizați reprezentând valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	 5.179,67 mii lei

din care C+M:             5.161,16 mii lei

b. Sursa de finanțare

buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală: 5.161,16 mii lei

buget local  -  Județul Cluj                                                          :      18,51mii lei

3) Valoarea totală la data de 01.01.2020:

Valoare totală:            8.011,65  mii lei

din care C+M:             7.758,23 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  		                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci