ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						             	Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEŢEAN   					             	la Hotărârea nr. 43/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ161E (DJ172A) Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie, km 25+420- km 27+510”

(Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016  )

Beneficiar: 	Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ161E (DJ172A,  prin localitatea Hodaie pînă la intersecția cu drumul județean DJ109C

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizați până la data de 01.01.2020

- strat de uzura Ba16- 2,09km

- strat de legatura ABPC31(AB2)-2,09 km

- podețe tubulare noi O1000- 7 buc

- drumuri laterale și accese la proprietăți

- lucrări auxiliare -  refacere semnalizare verticala, parapet metalic flexibil

- șanțuri pavate cu beton- 1767 ml

- lucrări auxiliare - semnalizare  orizontală

2)Rest de executat

- Pod km  27+102

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investiției reprezentând  valoarea lucrărilor executate

decontate sau nedecontate până la data de 01.01.2020

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	1.694,60 mii lei

din care C+M:            1.603,55mii lei

2) Indicatori economici actualizați reprezentând valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:         349,60 mii lei

din care C+M:           347,85mii lei

b.Sursa de finanțare

buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală: 289,64 mii lei

buget local  -  Județul Cluj                                                          :  59,96 mii lei

3) Valoarea totală la data de 01.08.2016:

Valoare totală:            2.044,20  mii lei

din care C+M:             1.951,40 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE  		                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci