

Anexă

la Hotărârea nr. 48/2024

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**”ILUMINAREA TRECERILOR PENTRU PIETONI PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN JUDEȚUL CLUJ - ETAPA I”**

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 159/2023)

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | ESCO ELECTRIC LIGHT S.R.L  Str. M. Eminescu nr. 454, Luna de Sus, județul Cluj |

1. **Indicatori tehnici aferenţi investiţiei:**

Nr. aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect: 376 buc;

Nr. de stâlpi noi instalaţi prin proiect: 376 buc;

Nr. braţe de prindere: 376 buc;

Lungime extindere rețea aferentă sistemului de iluminat public: 5.465,30 ml.

1. **Indicatori economici aferenţi investiţiei:**
2. **Valoarea totală a investiţiei: 22.141.513,76 lei exclusiv TVA, 26.312.457,50 lei inclusiv TVA**

**Din care C+M: 17.198.025,83** lei exclusiv TVA, **20.465.650,74** lei inclusiv TVA

1. Eșalonare: Anul I: 12,73% (3.350.000 lei, TVA inclus)

Anul II: 71,08% (18.702.100 lei, TVA inclus)

Anul III: 16,19% (4.260.357,50 lei, TVA inclus)

1. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 36 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 102 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 106 luni

1. **Finanţarea investiţiei:**  fonduri externe nerambursabile, fonduri din bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci