|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Anexă  la Hotărârea nr. 59/2024**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI****ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-NapocaStr. Viilor nr. 46-50, Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ ClujMunicipiul Cluj-Napoca |
| **Faza de proiectare:** | Proiect Tehnic de Execuție |
| **Proiectant general:** | S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, Județul Maramureș |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției** sunt: **CORPUL C13:**Suprafața construită existentă: 732 mpSuprafața construită desfășurată existentă : 1412 mpRegim de înălțime existent: P+1Suprafața construită propusă: 771,5 mpSuprafața construită desfășurată propusă: 2038,1 mpRegim de înălțime propus: P+1+R**PASARELA:**Aria construita propusa: 195,62 mpAria desfășurată propusa: 195,62 mp**Valoarea totală a investiției:** 30.851.866,40 lei (fără TVA); 36.690.581,59 lei (TVA inclus)**Din care C+M:**  20.297.742,01 lei (fără TVA); 24.154.312,99 lei (TVA inclus)**Eșalonarea investiției:** Anul I (Etapa I): 21.039.468,63 lei (TVA inclus) Anul II (Etapa II): 15.651.112,96 lei (TVA inclus) **Durata de execuție a obiectivului de investiții**: 24 luni **Durata de realizare a obiectivului de investiții:** 96 luni**Finanțarea investiției:**  se face din bugetul Județului Cluj și fonduri externe nerambursabile. |

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**