ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

# CONSILIUL JUDETEAN

P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 320

din 29 august 2012

privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Managementul conservativ şi participativ în Siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,

### Văzând referatul nr. 13930 din 28.08.2012, întocmit de Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism, cu privire la constituirea echipei de implementare a proiectului „Managementul conservativ şi participativ în Siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”,

Având în vedere prevederile:

-	Contractului de finanţare încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul Judeţean Cluj;

-	Ghidul Solicitantului privind Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 a POS Mediu, aferentă Solicitării de proiecte nr. 4 din data de 01.11.2010

Ţinând cont de prevederile art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,    republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 106 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. Se numeşte echipa de implementare a proiectului „Managementul conservativ şi participativ în Siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”, în următoarea componenţă:

1.	MANAGER PROIECT:    Diana URDEA - Şef Serviciu, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism, Consiliul Judeţean Cluj

2.	ASISTENT DE PROIECT: Radu Constantin SPORIŞ - consilier al preşedintelui, Cabinetul preşedintelui

3.	RESPONSABIL RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE - Simona Moşuţan - consilier, Serviciul Relaţii Publice, Consiliul Judeţean Cluj

4.	RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE - Corina Salanţă - consilier juridic, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Consiliul Judeţean Cluj

5.	RESPONSABIL FINANCIAR - Ramona Hedeş - consilier - Serviciul Financiar Contabil, Consiliul Judeţean Cluj

6.	RESPONSABIL IT - Pintea Corina - consilier - Serviciul de Autorizări, Disciplină în construcţii, GIS, Consiliul Judeţean Cluj

7.	CONSILIER JURIDIC - Petreuş Alin - consilier juridic - Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Consiliul Judeţean Cluj

8.	RESPONSABIL DE MEDIU - Păcurar Bogdan - consilier, Compartimentul Mediu, Consiliul Judeţean Cluj

Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor îndeplini atribuţiile cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează persoanele nominalizate la art. 1.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				                      	SECRETAR    AL JUDEŢULUI

Horea UIOREANU 		                                              	                          	        Simona GACI

ROMÂNIA 							      Anexa la

JUDETUL CLUJ                                                                                                          Dispoziţia nr. 320 din 29.08.2012

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

pentru proiectul „Managementul conservativ şi participativ în Siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”

| Nr | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore / zi - | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diana Urdea | Manager proiect | 4 ore / zi | Rol - asigura buna desfãşurare a tuturor etapelor proiectului, urmãrind atingerea indicatorilor propuşi şi încadrarea în resursele financiare preconizate în bugetul proiectului. Responsabilităţi Aplicarea metodelor de organizare şi conducere specifice managementului de proiect, în vederea implementării eficiente a activităţilor; Coordonarea echipei de implementare a proiectului; Coordonarea realizării cererilor de rambursare şi rapoartelor de progres şi transmiterea acestora către Organismul Intermediar; Cunoaşterea şi respectarea prevederilor: OUG 64/2009 şi Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale şi Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de aplicare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006; Asigură respectarea, în toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse în Cererea de Finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu Politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. Asigurarea interfaţei dintre beneficiar şi Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007- 2013; Studierea şi analiza tuturor actelor normative în vigoare ce au legatură directă cu implementarea proiectului şi aplicarea acestora; Pregătirea şi instruirea celorlalţi membri ai echipei de implementare pentru desfăşurarea proiectului; Elaborarea tehnicilor de punere în practică a activităţilor proiectului şi monitorizarea desfăşurării lor; Delegarea sarcinilor pentru buna derulare a activităţilor proiectului; Stabilirea datelor întâlnirilor periodice ale UIP şi prezidarea acestora; Verificarea şi evaluarea modului de realizare a sarcinilor în cadrul proiectului; Asigurarea disponibilităţii resurselor umane şi materiale necesare implementării eficiente a proiectului, în conformitate cu cele asumate în Cererea de finanţare; Realizarea actelor adiţionale la contractul de finanţare; Verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare prezentate de Responsabilul Financiar; Furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de audit sau alt organism abilitat, la cerere şi în termen, orice document solicitat de acestea; Predarea tuturor documentelor originale către Beneficiar; Identificarea şi evaluarea la timp a tuturor problemelor ce pot surveni în legatură cu implementarea proiectului; Monitorizează elaborarea rapoartelor de specialitate în vederea promovării proiectelor beneficiarului din domeniul său de activitate; Participă la întocmirea caietelor de sarcini în vederea promovării şi implementării de proiecte cu finanţare externă, atât pentru servicii cât şi pentru bunuri; Monitorizează procedurile de achiziţii publice la proiectele cu finanţare externă pentru produse, servicii; Întocmeşte rapoarte periodice privind evoluţia proiectului; Asigură în domeniul său de activitate aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de autorităţile administraţiei centrale; Asigură cooperarea cu Autorităţile de Management, Autorităţile de Control şi Audit Financiar, Autorităţile de Monitorizare ale Programelor Operaţionale, precum şi alte organisme implicate în finanţarea proiectelor; |
| 2 | Sporiş Radu Constantin | Asistent de proiect | 4 ore / zi | Rol - Sprijină managerul de proiect pentru a asigura buna desfãşurare a tuturor etapelor proiectului, urmãrind atingerea indicatorilor propuşi şi încadrarea în resursele financiare preconizate în bugetul proiectului. Responsabilităţi Va acorda sprijin managerului de proiect în vederea asigurării implementarii proiectului conform graficului şi obiectivelor stabilite; Va asigura monitorizarea proiectului pe o perioadă de 60 luni de la finalizarea implementării proiectului, conform contractuluide finatare prin elaborarea unor rapoarte anuale de monitorizare Asigura elaborarea rapoartelor de progress pe durata implementarii proiectelor Se asigura ca rapoartele de progress vor insosti cererile de rambursare Va urmari permanent progresul fizic al implementarii proiectului Va asigura punerea la dispozitia managerului de proiect si a managerului financiar a informatiilor solicitate in vederea transmiterii catre Autoritatea de Management Va facilita vizitele oficiale de monitorizare si misiunile de control ale Autoritatii de Management a POS Mediu si/sau a altor structure cu atributii de control/verificare/audit a finantarilor nerambursabile. |
| 3 | Moşuţan Simona | Responsabil relaţii publice şi comunicare | 3 ore / zi | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi Responsabil cu activităţile de promovare a proiectului; Asigurarea calităţii muncii efectuate în cadrul proiectului; Implementarea măsurilor de informare şi publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală POS Mediu şi Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013. Colaborarea cu furnizorul serviciilor de informare si organizare evenimente în vederea asigurării implementării cu success a activităţilor de tip E. Realizează activitatea de relaţii publice a proiectului; Dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii bune de colaborare cu mass media, incluzând ziare locale şi naţionale, reviste, posturi de radio şi de televiziune; Realizarea materialelor informative şi de promovare ale proiectului; Redactarea de comunicate de presa, discursuri, articole; Participă la toate seminariile, adunările publice şi întâlnirile realizate în cadrul proiectului, atât de beneficiar, cât si de parteneri sau subcontractanţi; Ajută la întocmirea caietelor de sarcini pentru activităţile subcontractate din proiect; Întocmeşte rapoartele aferente activităţilor de comunicare: iniţial, lunar şi final. |
| 4 | Petreuş Alin | Consilier juridic | 2 ore / zi | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi Monitorizează şi asigură respectarea legalităţii din punct de vedere juridic a tuturor documentelor elaborate; Participă ca membru în comisiile constituite în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi asigură asistenţă juridică în situaţia formulării de contestaţii; Asigură reprezentarea juridică în cazul apariţiei unor litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă; Avizarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică; Avizarea contractelor de achiziţii publice din punct de vedere juridic; Avizarea operaţiunilor financiare pentru efectuarea plăţilor având atribuţiuni de CFP; Consiliază personalul UIP cu privire la corectitudinea si modul de realizare a planurilor si strategiei elaborate, din punct de vedere legal; Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din UIP noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora; Solutioneaza problemele aparute în activitatea proiectului din punct de vedere legal Alte probleme juridce aparute in derularea proiectului |
| 5 | Salanţă Corina | Responsabil achiziţii publice | 6 ore / zi | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi Participă la derularea procedurilor de achiziţie publică în concordanţă cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune servicii modificată şi completată a legislaţiei conexe; Asigură suportul necesar firmei subcontractate în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru toate procedurile de achiziţie publică ce se vor desfăţura în cadrul proiectului; Participă la publicarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) a anunţurilor de participare la procedurile de achiziţie publică; Propune conducatorului instituţiei componenţa comisiei de evaluare a ofertelor; Coordonează procesul de evaluare a ofertelor, comunicarea caştigătorilor, sprijinirea soluţionării eventualelor contestaţii; Pregăteşte contractele ce se încheie cu câştigătorii procedurilor de achiziţie publică; Elaborează rapoarte privind rezultatele evaluării ofertelor transmise către managerul de proiect; Asigură comunicările privind rezultatul selectiei de oferte conform prevederi legislative privind legislaţia de Achiziţii publice; Întocmeşte raportul privind derularea realizarea achiziţiilor realizate comparativ cu planul de achiziţii întocmit şi aprobat în vederea elaborarăă raporatelor de progress. |
| 6 | Ramona Hedeş | Responsabil financiar | 4 ore / zi | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi Aplicarea metodelor de organizare şi conducere specifice managementului financiar, în vederea implementării eficiente a activităţilor; Elaborarea cererilor de rambursare şi rapoartelor de progres şi transmiterea acestora către Organismul intermediar; Cunoaşterea şi respectarea prevederilor: - Legea 500/2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - OG 119/99 cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - HG 759/2009 cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - OUG 64/2009 cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2549/2009. Asigură respectarea, în toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse în Cererea de Finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu Politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind managementul financiar, egalitatea de şanse, dezvolatrea durabilă, informarea şi publicitatea. Răspunde de elaborarea rapoartelor financiare intermediare şi finale; Răspunde de efectuarea în termen şi în condiţiile legii a tuturor plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin proiect; Răspunde de monitorizarea cheltuielilor astfel cum au fost estimate în bugetul proiectului; Colaborează la derularea procedurilor de achiziţii publice; Colaborează la monitorizarea, evaluarea proiectului şi întocmirea rapoartelor bilunare, trimestriale şi a raportului final; Răspunde de elaborarea cererilor de plată, cereri de rambursare şi a tuturor documentelor financiar - contabile aferente implementării proiectului; Coordonează activitatea desfaşurată din punct de vedere financiar-contabil; Monitorizează elaborarea rapoartelor de specialitate; Monitorizează managementul economico - financiar pe toată perioada de implementare a proiectelor; Întocmeşte rapoarte periodice privind evoluţia proiectelor; |
| 7 | Pintea Corina | Responsabil IT | 3 ore / zi | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi Participã la analiza cu privire la specificaþiile tehnice ale aplicaþiei de management al activitãþii de investiþii; Participã la recepþia instrumentelor informatice; Colaboreazã cu furnizorul selectat; Asigurã suportul în vederea integrãrii noilor tehnologii aplicaþii şi servicii ce vor fi achiziþionate/dezvoltate în cadrul proiectului cu ceea ce existã deja în cadrul solicitantului; Asigurã suportul de informaþii tehnice necesar managerului de proiect în implementarea activitãþilor proiectului Asigura intretinerea paginei Web a proiectului Stabilesc procedurile de asigurare a securitatii datelor, planificând si supraveghind salvarea regulate pe suport extern Instruieste personalul asupra modului de întretinere al echipamentelor si controleaza modul în care aceste instructiuni sunt respectate |
| 8 | Păcurar Bogdan | Responsabil de mediu | 2 ore / zi | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi Oferă sprijin elaborării caietelor de sarcini din punct de vedere tehnic Monitorizează în teren şi colaborează cu specialiştii care vor implementa activitatea de inventariere, cartare şi evaluare Participă la elaborarea măsurilor de management pe baza rezultatelor activităţilor de inventariere, cartografiere şi evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din cele două situri Participă la activităţile de conştientizare ale proiectului |

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				                      	SECRETAR AL JUDEŢULUI

Horea UIOREANU 		                                              			        Simona GACI