# ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

## CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A

NR. 213 din 11 septembrie 2012

privind stabilirea unor măsuri în vederea    realizării    proiectului -    „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor"

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea    realizării    proiectului -    „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor", propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu;

Având în vedere:

	Ghidul Solicitantului privind Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul de interventie 2.1. - Reabilitarea si modernizarea reţelei de drumuri judetene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură,

	Proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele-Prislop-Ic Ponor";

	Referatul Echipei de implementare a "Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor" înregistrat sub nr. 10816/10.08.2012;

Ţinând cont de prevederile:

	art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

	art.1400 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil rep., cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative    rep., cu modificările şi completările ulterioare;

	Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 105/20.04.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 179/2007 privind aprobarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru proiectul      "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele-Prislop-Ic Ponor" şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 225/2007 privind aprobarea cofinanţării proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele-Prislop-Ic Ponor"

	Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 223/24.08.2011 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea    Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor";

Fiind    îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă conţinutul Actului adiţional nr. 5/10.08.2012 la Acordul Contractual nr. 25/01.07.2009 încheiat între Judeţul Cluj, în calitate de beneficiar şi Asocierea dintre    S.C. MBS GROUP S.R.L. Turda, S.C. ALFA ROM S.R.L. Satu Mare, Nemzetkozi Betonut Kft. Budapesta, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget, Finanţe, Resurse Umane; Directiei Dezvoltare , Investiţii şi Direcţiei Juridice, R.A.A.D.P.P. Cluj, Asocierii dintre    S.C. MBS GROUP S.R.L. Turda, S.C. ALFA ROM S.R.L. Satu Mare şi    Nemzetkozi Betonut Kft. Budapesta, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro/>".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Horea Uioreanu                                                                                                                		          Simona Gaci

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ								Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN 						la Hotărârea nr. 213/2012

ACT ADIŢIONAL NR. 5

la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009

PĂRŢILE :

BENEFICIARUL

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ- JUDEŢUL CLUJ cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, cod poştal 400609, telefon: +40-372-640030, fax : +40-372-640070, Web : www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro/>, e-mail : cjc@cjcluj.ro <mailto:cjc@cjcluj.ro>, cod fiscal 4288110, cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca nr. RO 21TREZ21624840256XXXXX, reprezentat prin dl. Preşedinte Horea Uioreanu

şi

ANTREPRENORUL

ASOCIEREA :

SC MBS GROUP SRL, cu sediul în Turda, jud. Cluj, str. Lotus nr. 12, ap.5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.    J12/670/2003, cod fiscal RO15291641, având cont nr. RO 83 BRMA 0130 0139 2700 0000, deschis la Banca Românească, sucursala Cluj - Napoca, reprezentată prin dl. Silagyi Gabriel, director general, în calitate de asociat - lider de asociere

SC ALFA ROM SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 56, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.    J 30/368/1991, cod fiscal : RO 640174 , reprezentată conform Împuternicirii nr. 530/24.07.2012 autentificate de BNP Botea prin Încheierea de autentificare nr. 2934/24.07.2012, de către S.C. MBS    GROUP S.R.L. prin reprezentant legal - dl. Gabriel Silagyi, în calitate de asociat -    partener,

NEMZETKOZI BETONUT Korlatolt Felelossegu Tarsasag., cu sediul în Ungaria 1133 Budapesta, str. Pannonia, nr. 59-61, înregistrată cu nr. 01-09-907826, reprezentată legal prin lichidator judiciar Kerszi Zrt, cu sediul în 1143 Budapest, str. Besnyoi, nr. 13, prin dl. Mihaly Jozsef - lichidator, prin împuternicit dl. Szekely Andras, angajat al societăţii în funcţia de inginer, posesor al C.I seria KX nr. 307233 eliberată de Municipiul Cluj-Napoca la data de 24.10.2003, conform Împuternicirii nr. 2803/31.07.2012,    în calitate de asociat -    partener.

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 223/24.08.2011 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea Proiectului    „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele-Prisplop- Ic Ponor", potrivit căruia a fost însuşită Expertiza tehnică de specialitate pentru stabilirea soluţiei tehnice optime pentru obiectivul de lucrări „Poduri" în cadrul acestui proiect, în varianta edificării unor poduri noi pe structură metalică,

În scopul respectării    prevederilor art. 9 alin. (23) din Contractul de finanţare nr. 7/08.08.2008 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (AM POR), Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (OI) şi U.A.T. Judeţul Cluj,

În baza Referatului R.A.A.D.P.P. Cluj nr. 3464/27.07.2012 - privind necesitatea diminuării valorii contractului de lucrări la obiectivul „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele-Prisplop- Ic Ponor", înregistrat la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 12345/27.07.2012, precum şi a Referatului diriginţilor de şantier înregistrat sub nr. 13063/10.08.2012,

În temeiul art. 13 pct. 1) din Condiţiile generale contractuale pentru execuţia lucrării „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor", Părtile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act aditional.

Art. 1.  Părţile înteleg să rectifice valoarea contractului prevăzută la art. 3.1, aşa cum a fost modificată prin Actele adiţionale nr. 1/30.06.2010, 3/30.05.2011 şi 4/12.08.2011, în sensul diminuării valorii cu suma de 1.311.861,95 lei, fără TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reabilitare a celor 9 (nouă) poduri, valoarea totală finală a contractului fiind de 43.753.876,44 lei, la care se adaugă TVA, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data facturării.

Art. 2. Se modifică listele de cantităţi anexe la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009 din cadrul ofertei financiare - Capitolul II, modificat prin Actul adiţional nr. 4/11995/2011, în sensul că se elimină listele de cantităţi corespunzătoare reabilitării celor 9 (nouă)    poduri.

Art. 3.  Capitolul I din oferta financiară se modifică corespunzător.

Art. 4. Art.3.1. alin.(1)    din Acordul contractual nr. 25/01.07.2009, precum şi art. 4.2 şi art.5.1 din Contractul de lucrări nr. 25/01.07.2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. (1) Se modifică durata de execuţie prevăzută la pct. 1.1.3.3 din Anexa la Acordul contractual şi respectiv art. 6.1 din Contractul de lucrări, aşa cum a fost modificată prin Actele adiţionale nr. 1-4, durata de execuţie a lucrării fiind prelungită cu 217 zile, începând cu data de 13.08.2012, finalizarea integrală a lucrărilor neputând depăşi data de 17.03.2013.

(2) Părţile convin ca durata de execuţie prevăzută la alin. (1) să poată fi prelungită în cazul în care durata de execuţie a podurilor depăşeşte termenul de finalizare de 31.01.2013.

Art. 6. Dispoziţii finale.

6.1. Toate celelalte clauze al contractului rămân neschimbate.

6.2. Prezentul act adiţional s-a incheiat azi 10.08.2012, în patru exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

6.3. Prezentul act adiţional începe să producă    efecte doar dacă va fi aprobat prin hotărâre de către Consiliul Judeţean Cluj, de la data    adoptării    acesteia.

Centralizatorul cuprinzând lista obiectelor, descrierea acestora, precum şi valoarea contractată care se diminuează, constituie anexa care face parte integrantă din prezentul act adiţional.

BENEFICIAR					                  ANTREPRENOR

JUDETUL CLUJ					                      ASOCIEREA:

PREŞEDINTE                          			                              S.C. MBS GROUP S.R.L.

Horea Uioreanu						Gabriel Silagy

Coordonator proiect		                                              S.C ALFA ROM S.R.L., prin împuternicit

Director R.A.A.D.P.P. Cluj		                                                    S.C. MBS GROUP S.R.L.

Mircea Avram					                    Gabriel Silagy

Director general	                                        NEMZETKOZI    BETONUT Kft.,prin împuternicit

Simona Tatomir

Szekely Andras

Director executiv

Mariana Raţiu

Director executiv

Dan V. Pop

Vizat

Oficiul Juridic

Vizat control financiar preventiv

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Horea Uioreanu                                                                                                                		          Simona Gaci