ROMÂNIA 							   Anexa la

JUDETUL CLUJ                                                 Dispoziţia nr. 126  din 14.05. 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE MANAGEMENT

pentru proiectul „Parc Industrial TETAROM IV”

| Nr. crt | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna - | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mariana RAȚIU | Manager proiect | 100 | Rol - Coordonare - Creare vizibilitate pozitivă proiect - Managementul relaţiilor cu factorii interesaţi Responsabilităţi - Contractare; - Coordonează procesele de achiziţie; - Coordonează elaborarea raportărilor tehnice şi financiare; - Gestionează relaţia cu Autoritatea Contractantă; - Răspunde de managementul general al proiectului; - Adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; - Analizează, validează şi transmite rapoartele de progres către Autoritatea Contractantă; - Răspunde pentru evaluările interimare şi ex-post. |
| 2. | Diana COMAN | Asistent Manager proiect | 70 | Rol - Administrativ Responsabilităţi - Secretariat - Gestionare aspecte logistice - Administrează documentaţia proiectului - Interfaţa intre managerul de proiect si ceilalţi membri |
| 3. | Sanda OLTEAN | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 4. | Doina COSMA | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 5. | Cristina SCHIOP | Responsabil financiar | 65 | Rol: - Coordonarea financiara a proiectului Responsabilităti: - Face contabilitatea proiectului; - monitorizează permanent nivelul cheltuielilor efectuate; - Realizează raportările financiare şi cererile de plată – prefinantare, rambursare; acordă menţiunea bun de plată pe facturi; - Participă la pregătirea documentelor necesare pentru audit şi evaluări (interimare şi ex-post). - Organizează şi arhivează documentele financiare ale proiectului; - Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 6. | Mihăiţă-Adrian INOAN | Responsabil achiziţii | 65 | Rol: - Gestionarea achiziţiilor Responsabilităţi: - Elaborează documentaţia de atribuire (cu sprijin de la alţi membri); - Lansează licitaţiile in SEAP şi publică pe web site-ul Solicitantului; - Organizează primirea ofertelor şi comisiile de evaluare; - Membru al comisiilor de evaluare; - Organizează contractările secundare; - Pregăteşte documentele necesare pentru audit şi evaluare - Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 7. | Dan-Vasile POP | Responsabil juridic | 65 | Rol - Consilier juridic Responsabilităţi - Colaborează cu responsabilul achiziţii in vederea asigurării corectitudinii juridice a achiziţiilor; - Participa la pregătirea documentaţiei pentru addendum / notificare; - Analizează specificaţiile contractuale. - Raspunde de situaţia juridică a terenului, a utilitatilor si a imobilelor din parc |
| 8. | Răzvan POP | Responsabil promovare | 65 | Rol - Consilier comunicare şi relaţii publice Responsabilităţi - Gestionarea relaţiei cu furnizorul de servicii de publicitate şi – sau promovare; - Coordonare realizare materiale de informare şi promovare; - Managementul relaţiei cu mass-media - Purtător de cuvânt pentru proiect - Realizează rapoartele asupra măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate - Implementează publicitatea şi promovarea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 |
| 9. | Rodica GOGONEA | Responsabil cu alte probleme | 100 | - participă la procesul de implementare ca membru in comisiile de licitatie, sprijina elaborarea rapoartelor de progres, a cererilor de prefinantare si de rambursare - participa la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit - sprijina managerul de proiect in elaborarea raspunsurilor la solicitarile AM in perioada de implementare |

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				           	SECRETAR  AL JUDEŢULUI

Horea-Dorin UIOREANU 		                       		    Simona GACI