ROMÂNIA 							   Anexa la

JUDETUL CLUJ                                            Dispoziţia nr. 140  din 30.05. 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE MANAGEMENT

pentru proiectul "Sistem informatic integrat al aplicaţiilor de registru agricol şi de taxe în format electronic - zona Vest din  judetul Cluj"

| Nr | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna - | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mariana RAŢIU | Manager proiect | 100 | Rol - Coordonare - Creare vizibilitate pozitivă proiect - Managementul relaţiilor cu factorii interesaţi Responsabilităţi - Coordonează procesele de achiziţie; - Coordonează elaborarea raportărilor tehnice şi financiare; - Gestionează relaţia cu Autoritatea Contractantă; - Răspunde de managementul general al proiectului; - Adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; - Analizează, validează şi transmite rapoartele de progres către Autoritatea Contractantă; - Răspunde pentru evaluările interimare şi ex-post. |
| 2. | Daniela FURCOVICI | Asistent manager proiect | 90 | Rol - secondează managerul de proiect în atribuţiile sale Responsabilităţi - urmăreşte progresul fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului - asigură un flux comunicaţional eficient cu toţi actorii implicaţi în proiect; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă la elaborarea rapoartelor tehnice şi răspunde la solicitările OI şi AM POR; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 3. | Cristina ŞCHIOP | Responsabil financiar | 65 | Rol: - Coordonarea financiara a proiectului Responsabilităti: - Face contabilitatea proiectului; - monitorizează permanent nivelul cheltuielilor efectuate; - participă la elaborarea raportărilor financiare şi cererile de plată – prefinantare, rambursare; - Participă la pregătirea documentelor necesare pentru audit şi evaluări (interimare şi ex-post); - Organizează şi arhivează documentele financiare ale proiectului; - Colaborează responsabilul de achiziţii, responsabilul juridic şi experţii implementare pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 4. | Adina TIUCA | Responsabil achiziţii | 65 | Rol: - Gestionarea achiziţiilor Responsabilităţi: - Elaborează documentaţia de atribuire (cu sprijin de la alţi membri); - Lansează licitaţiile in SEAP şi publică pe web site-ul Solicitantului; - Organizează primirea ofertelor şi comisiile de evaluare; - Membru al comisiilor de evaluare; - Organizează contractările secundare; - Pregăteşte documentele necesare pentru audit şi evaluare - Colaborează cu responsabilul financiar, responsabilul juridic şi experţii implementare pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 5. | Ştefan ILIESCU | Responsabil juridic | 65 | Rol - Consilier juridic Responsabilităţi - participă ca membru în comisiile constituite în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi asigură asistenţă juridică în situaţia formulării de contestaţii; - avizarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică; - avizare contractelor de achiziţii publice din punct de vedere juridic; - soluţionează problemele apărute în activitatea proiectului din punct de vedere legal; - Colaborează cu responsabilul financiar, responsabilul achiziŢii şi experŢii implementare pentru elaborarea rapoartelor de progres - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 6. | Carol FIŢAI | Coordonator tehnic | 65 | Rol - Gestionarea activitaŢilor tehnice Responsabilităţi - Participã la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziŢionarea echipamentelor/softurilor informatice; - Coordonează activitatea de integrare a noilor tehnologii aplicaŢii şi servicii ce vor fi achiziŢionate/dezvoltate în cadrul proiectului; - Stabileşte procedurile de asigurare a securitatii datelor, planificând si supraveghind salvarea regulată pe suport extern - Participă la instruirea personalului beneficiarilor asupra modului de întretinere şi de folosire al echipamentelor si controleaza modul în care aceste instructiuni sunt respectate - Asigurã suportul de informaþii tehnice necesar managerului de proiect în implementarea activitãŢilor proiectului - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor |
| 7. | Corina PINTEA | Responsabil IT | 65 | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi - Participã la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziŢionarea echipamentelor/softurilor informatice; - Participã la recepþia echipamentelor/softurilor informatice; - Colaboreazã cu furnizorul selectat; - Asigurã suportul în vederea integrãrii noilor tehnologii aplicaŢii şi servicii ce vor fi achiziŢionate/dezvoltate în cadrul proiectului; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor |
| 8. | Judith GHERASIM | Expert implementare | 70 | Rol - Participă la implementarea proiectului Responsabilităţi - participă la elaborarea raportărilor financiare şi cererile de plată – prefinantare, rambursare - Coordonare realizare materiale de informare şi promovare; - Realizează rapoartele asupra măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate - asigură contactul permanent cu unităŢile administrativ-teritoriale din parteneriat - participă la organizarea seminariilor de instruire şi la pregătirea materialelor de instruire alături de furnizorul de servicii - Colaborează cu responsabilul financiar, responsabilul juridic şi responsabilul achiziŢii pentru elaborarea rapoartelor de progres - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor |

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				           	SECRETAR  AL JUDEŢULUI

Horea-Dorin Uioreanu		                       			    Simona GACI