ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A

NR. 306 din 30 septembrie 2013

privind aprobarea devizului general al investiţiei „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj", actualizat la data de 20.06.2013

Consiliul Judeţean Cluj,

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general al investiţiei „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj", actualizat la data de 20.06.2013, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Dorin Uioreanu;

Având în vedere actul adiţional nr. 3 la Contractul de finanţare nr. 133140/11.07.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Consiliul Judeţean Cluj;

În conformitate cu    prevederile:

	art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Anexei nr. 4 la Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă devizul general al investiţiei „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj", actualizat la data de 20.06.2013, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane;    Direcţia Juridică; Direcţia Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Juridice; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Organismului Intermediar, Autorităţii de Management POS Mediu, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe    pagina de internet „www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro>".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,			                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Horea-Dorin Uioreanu                                                                                                              	      Simona Gaci

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                  Anexă

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                                            la Hotărârea nr. 306/2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

Devizul general al investiţiei

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj"

| Nr. crt. | Denumire componenta / cap. DG | Val. Deviz General initial | Cod SMIS | Valoare actuala |  | Economii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - lei - |  | - lei - |  | - lei - |
| 1 | Asistenţă Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID din Judeţul Cluj" | 1.548.543,31 |  | 1.335.449,00 |  | 213.094,31 |
|  | 3.5.1-Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului | 1.548.543,31 | 07 | 1.335.449,00 |  |  |
| 2 | Asistenţă tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente "SMID din Judeţul Cluj" | 3.860.457,81 |  | 2.822.550,00 |  | 1.037.907,81 |
|  | 3.6.1-Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei | 3.860.457,81 | 22 | 2.822.550,00 |  |  |
| 3 | Servicii de conștientizare publică | 1.547.042,36 |  | 697.773,55 |  | 849.268,81 |
|  | 3.5.2-Publicitate pentru Proiect | 1.547.042,36 | 55 | 697.774,00 |  |  |
| 4 | Auditul proiectului | 176.176,54 |  | 80.000,00 |  | 96.176,54 |
|  | Cheltuieli cu auditul anual al proiectului | 176.176,54 | 53 | 80.000,00 |  |  |
| 5 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 403.913,32 |  | 403.680,00 |  | 233,32 |
|  | 3.6.2-Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei | 403.913,32 | 22 | 403.680,00 |  |  |
| 6 | Verificarea proiectului | 44.043,10 |  | 42.000,00 |  | 2.043,10 |
|  | 3.3.3-Cheltuieli pentru verificarea proiectelor | 44.043,10 | 05 | 42.000,00 |  |  |
| 7 | Echipamente pentru colectarea deșeurilor (cheltuieli eligibile si neeligibile) | 14.752.514,00 |  | 14.752.514,00 |  | 0,00 |
|  | 4.5.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL | 14.752.514,00 | 21 | 14.752.514,00 |  |  |
| 8 | Echipamente pentru depozitul de deşeuri | 4.272.259,39 |  | 4.272.259,39 |  |  |
|  | 4.5.2 Infiintare depozite noi | 4.272.259,39 | 21 | 4.272.259,00 |  |  |
| 9 | Construcţia CMID - depozit, stația de sortare, stația de tratare mecano-biologică | 136.028.599,31 |  | 107.520.112,98 |  | 28.508.486,33 |
|  | 3.3.2-Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari | 2.795.423,74 | 05 | 2.665.343,12 |  |  |
|  | 4.1.2 Infiintare depozite noi | 52.197.691,74 | 20 | 34.478.781,61 |  |  |
|  | 4.1.4 Statii de sortare | 18.786.270,14 | 20 | 8.969.721,65 |  |  |
|  | 4.1.7 Statii de tratare mecano-biologica a deseurilor mixte | 23.452.505,21 | 20 | 19.773.001,07 |  |  |
|  | 4.2.2 Infiintare depozite noi | 616.615,82 | 21 | 0,00 |  |  |
|  | 4.2.4 Statii de sortare | 220.219,64 | 21 | 47.259,69 |  |  |
|  | 4.2.7 Statii de tratare mecano-bilogica a deseurilor mixte | 308.305,85 | 21 | 2.670.758,00 |  |  |
|  | 4.3.2 Infiintare depozite noi | 7.133.716,85 | 21 | 2.639.999,00 |  |  |
|  | 4.3.4 Statii de sortare | 8.328.707,15 | 21 | 11.669.398,00 |  |  |
|  | 4.3.7 Statii de tratare mecano-bilogica a deseurilor mixte | 17.511.865,36 | 21 | 23.173.923,05 |  |  |
|  | 4.5.2 Infiintare depozite noi |  | 21 | 187.116,00 |  |  |
|  | 4.5.4 Statii de sortare | 1.849.843,34 | 21 | 0,00 |  |  |
|  | 4.5.7 Statii de tratare mecano-bilogica a deseurilor mixte | 1.541.537,49 | 21 | 185.200,00 |  |  |
|  | 5.1.1 Organizare de santier-Lucrari de constructii | 1.285.896,98 | 20 | 1.059.611,79 |  |  |
| 10 | Construcţia drumurilor de acces la CMID şi la staţiile de transfer | 2.606.229,31 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 Organizare de santier-Lucrari de constructii (cheltuieli neeligibile) | 2.606.229,31 | 20 | 4.693.831,00 |  | -2.087.601,69 |
| 11 | Închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri urbane neconforme din Judeţul Cluj | 51.413.492,00 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 Inchidere depozite existente | 51.413.492,00 | 20 | 51.413.492,00 |  | 0,00 |
| 12 | Construire 3 staţii de transfer | 23.076.000,80 |  | 14.436.478,45 |  | 8.639.522,35 |
|  | 4.1.6 Statii de transfer | 8.620.782,90 | 20 | 9.371.112,25 |  |  |
|  | 4.2.6 Statii de transfer | 35.231,18 | 21 | 0,00 |  |  |
|  | 4.3.6 Statii de transfer | 2.387.184,87 | 21 | 192.161,25 |  |  |
|  | 4.5.6 Statii de transfer | 12.032.801,84 | 21 | 4.873.204,95 |  |  |
| 13 | Altele | 15.624.753,50 |  | 27.428.751,12 |  | -11.803.997,62 |
|  | 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 1.816.764,62 | 20 | 1.816.764,62 |  |  |
|  | 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului (cheltuieli eligibile si neeligibile) | 4.497.098,66 | 15 | 4.497.098,66 |  |  |
|  | 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cheltuieli eligibile si neeligibile) | 8.041.348,68 | 16 | 19.845.346,3 |  | - 11.803.997,62 |
|  | Cheltuieli cu salarii pentru UIP | 1.269.541,54 | 201 | 1.269.541,54 |  |  |
|  | TOTAL PROIECT | 255.354.024,75 |  | 229.898.891,48 |  | 25.455.133,27 |

Situatia economiilor rezultate ca urmare a incheierii contractelor pana la data de 20.06.2013 se prezinta astfel:

1. Asistenţă Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID din Județul Cluj"

	valoare estimata: 1.548.543,31 lei faraTVA

	 valoare contractata: 1.335.449 lei fara TVA

	economie 213.094,31  lei fara TVA;

2. Asistenţă tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente "SMID din Judeţul Cluj"

	valoare estimata:    3.860.457,81        lei faraTVA

	 valoare contractata: 2.822.550    lei fara TVA

	economie      1.037.907,81    lei fara TVA;

3. Servicii de conştientizare publică

	valoare estimata:    1.547.042,36    lei faraTVA

	 valoare contractata:      697.773,55      lei fara TVA

	economie        849.268,81    lei fara TVA;

4. Auditul proiectului

	valoare estimata:            176.176,54        lei faraTVA

	 valoare contractata:            80.000    lei fara TVA

	economie    96.176,54      lei fara TVA;

5. Asistenta tehnica din partea proiectantului

	valoare estimata:    403.913,32      lei faraTVA

	 valoare contractata:      403.680          lei fara TVA

	economie        233,32      lei fara TVA;

6. Verificarea proiectului

	valoare estimata:      44.043,1    lei faraTVA

	 valoare contractata:      42.000      lei fara TVA

	economie    2.043,1        lei fara TVA;

7. Construcţia CMID - depozit, staţia de sortare, staţia de tratare mecano-biologică

	valoare estimata:      136.028.599,31    lei faraTVA

	 valoare contractata:        107.520.112,98        lei fara TVA

	Economie    28.508.486,33    lei fara TVA;

8. Construcţia drumurilor de acces la CMID şi la staţiile de transfer

	valoare estimata:    2.606.229,31    lei faraTVA

	 valoare contractata: 4.693.831      lei fara TVA

	economie - 2.087.601,69      lei fara TVA;

9.    Echipamente pentru colectarea deşeurilor (cheltuieli eligibile si neeligibile)

	valoare estimata:      14.752.514 lei faraTVA

	 valoare contractata:          14.752.514    lei fara TVA

	economie          0        lei fara TVA;

10.    Echipamente pentru depozitul de deşeuri

	valoare estimata:    4.272.259,39    lei faraTVA

	 valoare contractata:          4.272.259,39        lei fara TVA

	 economie            0        lei fara TVA;

11.    Închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri urbane neconforme din județul Cluj

	valoare estimata:    51.413.492      lei faraTVA

	 valoare contractata:        51.413.492            lei fara TVA

	 economie            0    lei fara TVA;

12.      Construire 3 staţii de transfer

	valoare estimata: 23.076.000,8    lei faraTVA

	 valoare contractata: 14.436.478,45      lei fara TVA

	 economie 8.639.522,35      lei fara TVA;

| Economii aferente contractelor eligibile | 39.346.732,57 |
| --- | --- |
| Economii aferente contractelor ne eligibile | -2.087.601,69 |
| Total economii | 37.259.130,88 |

Din totalul economiilor    o parte a fost adaugata la cheltuielile diverse si neprevazute, astfel incat acestea sa atinga procentul de 10%..

Calculul cheltuielilor diverse si neprevazute este urmatorul, conform HG 28/2008:

| Deviz general |  | Cheltuieli diverse si neprevazute -mii lei- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capitol/Linie |  | Eligibile | Neeligibile |
| capitolul | 1.2 | 0 | 0 |
| capitolul | 1.3 | 0 | 0 |
| capitolul | 2 | 0 | 1.817 |
| capitolul | 3 | 7.967 | 0 |
| capitolul | 4 | 158.005 | 30.665 |
| Total |  | 165.972 | 32.484 |
| 10% |  | 16.597,173 | 3.248,173 |

19.845,346

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,			                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Horea-Dorin Uioreanu                                                                                                              	      Simona Gaci