ROMÂNIA 							   Anexa la

JUDETUL CLUJ                                                Dispoziţia nr. 220 din 20.06.2014

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE MANAGEMENT

pentru proiectul „Parc Industrial TETAROM IV”

| Nr. crt | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare -ore/luna- | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mariana RAŢIU | Manager proiect | 100 | Rol - Coordonare - Creare vizibilitate pozitivă proiect - Managementul relaţiilor cu factorii interesaţi Responsabilităţi - Contractare; - Coordonează procesele de achiziţie; - Coordonează elaborarea raportărilor tehnice şi financiare; - Gestionează relaţia cu Autoritatea Contractantă; - Răspunde de managementul general al proiectului; - Adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; - Analizează, validează şi transmite rapoartele de progres către Autoritatea Contractantă; - Răspunde pentru evaluările interimare şi ex-post. |
| 2. | Adina Olivia ŞANDRU | Asistent Manager proiect | 70 | Rol - Administrativ Responsabilităţi - Secretariat; - Gestionare aspecte logistice; - Administrează documentaţia proiectului; - Interfaţa între managerul de proiect şi ceilalţi membri |
| 3. | Teofil Aurel Ciortea | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice şi rapoartele de progres; - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres; - Acordă menţiunea bun de plată pe facturile de lucrări, servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier, dotări şi alte cheltuieli care vizează execuţia lucrărilor |
| 4. | Gabriela ROTARU | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres; - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres; - Acordă menţiunea bun de plată pe facturile de lucrări, servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier, dotări şi alte cheltuieli care vizează execuţia lucrărilor |
| 5. | Ionuţ CADAR | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres; - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 6 | Mihail DRAGU | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice şi rapoartele de progres; - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 7 | Marius BORDEA | Responsabil tehnic | 100 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice şi rapoartele de progres; - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 8 | Cristina SCHIOP | Responsabil financiar | 65 | Rol: - Coordonarea financiara a proiectului Responsabilităti: - Face contabilitatea proiectului; - Monitorizează permanent nivelul cheltuielilor efectuate; - Realizează raportările financiare şi cererile de plată – prefinantare, rambursare; - Acordă menţiunea bun de plată pe facturile de servicii de audit; - Participă la pregătirea documentelor necesare pentru audit şi evaluări (interimare şi ex-post); - Organizează şi arhivează documentele financiare ale proiectului; - Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 9. | Mihăiţă-Adrian INOAN | Responsabil achiziţii | 100 | Rol: - Gestionarea achiziţiilor Responsabilităţi: - Elaborează documentaţia de atribuire (cu sprijin de la alţi membri); - Lansează licitaţiile în SEAP şi publică pe web site-ul Solicitantului; - Organizează primirea ofertelor şi comisiile de evaluare; - Membru al comisiilor de evaluare; - Organizează contractările secundare; - Pregăteşte documentele necesare pentru audit şi evaluare; - Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 10. | Dan-Vasile POP | Responsabil juridic | 65 | Rol - Consilier juridic Responsabilităţi - Colaborează cu responsabilul achiziţii in vederea asigurării corectitudinii juridice a achiziţiilor; - Participa la pregătirea documentaţiei pentru addendum / notificare; - Analizează specificaţiile contractuale; - Răspunde de situaţia juridică a terenului, a utilităţilor şi a imobilelor din parc |
| 11. | GHERASIM Judith | Responsabil promovare | 65 | Rol - Consilier comunicare şi relaţii publice Responsabilităţi - Gestionarea relaţiei cu furnizorul de servicii de publicitate şi – sau promovare; - Coordonare realizare materiale de informare şi promovare; - Managementul relaţiei cu mass-media; - Purtător de cuvânt pentru proiect; - Realizează rapoartele asupra măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate; - Implementează publicitatea şi promovarea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013; - Acordă menţiunea bun de plată pe facturile de prestări servicii de informare şi publicitate |
| 12. | Rodica GOGONEA | Responsabil cu alte probleme | 100 | - Participă la procesul de implementare, ca membru în comisiile de licitaţie, participă la elaborarea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare; - Participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit; - Sprijină managerul de proiect în elaborarea răspunsurilor la solicitările AM în perioada de implementare |

| p. PREŞEDINTE VICEPRESEDINTE VÁKÁR István Valentin | AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI Simona GACI |
| --- | --- |