ROMÂNIA                                                                                Anexă

JUDEŢUL CLUJ                                                                      la Hotărârea nr. 189/2014

CONSILIUL JUDEŢEAN

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI  DE SALUBRIZARE

AL JUDEŢULUI CLUJ

CUPRINS:

1. SCOPUL GENERAL AL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

2. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI ANALIZA SWOT

3. ȚINTE LEGISLATIVE ȘI PRINCIPII STRATEGICE

4. OBIECTIVELE ȘI  DURATA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

5. INDICATORI DE MONITORIZARE

6. DESCRIEREA ACȚIUNILOR STRATEGICE

6.1. Descrierea investițiilor din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în Județul Cluj”

6.2. Descrierea ierarhiei și a tipurilor de deșeuri

7. PROVOCĂRI PENTRU VIITOR

7.1. Conceptul de “end-of-waste”

7.2. Campanii de informare şi conștientizare a publicului

7.3. Implementarea obiectivelor prioritare ale PAM 7 (al 7-lea Program comunitar de acţiune pentru mediu)

8. CONSIDERAŢII FINALE

Asociația A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj reprezintă persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, având ca și scop principal înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, explorarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare al localităților (denumit în continuare Serviciu), incluzând activitățile de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) membre.

Realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, reprezintă un alt scop pe care și-l propune A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj. Asociația abordează și gestionează în mod unitar și integrat problemele privind deșeurile în județul Cluj, urmărind asigurarea unui serviciu public specific de calitate pentru locuitorii județului.

A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj intenţionează să:

- stabilească cu prioritate eforturi în domeniul gestionării deşeurilor în conformitate cu ierarhia deşeurilor – prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, eliminare;

- implementeze măsuri care să conducă la creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate;

- susţină şi să promoveze iniţiative care au drept scop responsabilizarea populaţiei în vederea reducerii, reutilizării, reciclării şi valorificării deşeurilor din gospodării;

- colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea creşterii eficienţei şi calităţii deşeurilor colectate pentru ca acestea să fie reciclate şi valorificate într-un mod mai facil;

- conlucreze cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu mediul privat, cu scopul îmbunătăţirii sistemului de colectare separată şi de tratare a deşeurilor.

1. SCOPUL GENERAL AL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare a Serviciului, realizată şi implementată de către A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj, are ca scop principal aplicarea conceptului promovat şi legiferat de Uniunea Europeană, cel de “societate a reciclării”, ţinta principală fiind reducerea semnificativă a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare la nivelul judeţului Cluj. Astfel:

- se vor analiza cu prioritate măsurile şi acţiunile în domeniul managementului deşeurilor pe baza conceptului de ierarhie a deşeurilor;

- se vor încuraja şi promova acţiunile de prevenire a generării deşeurilor, precum şi a celor de reutilizare a acestora, în vederea utilizării mai eficiente a resurselor;

- se vor dezvolta şi extinde sistemele de colectare separată a deşeurilor în vederea atingerii unui nivel înalt de reciclare, atât cantitativ, dar mai ales calitativ;

- se vor dezvolta şi implementa tehnologii şi/sau instalaţii de reciclare, precum şi a celor de valorificare.

2. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI ANALIZA SWOT

Referitor la gestionarea deşeurilor la nivel european situația este prezentată mai jos.

- Politicile şi strategiile la nivel naţional, respectiv regional şi judeţean, trebuie să urmărească implementarea obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deşeurilor, a reducerii consumului de resurse şi aplicarea efectivă a ierarhiei deșeurilor.

- Dintre documentele strategice la nivel european cu impact asupra politicilor de gestionare a deşeurilor trebuie amintit faptul că, începând cu 9 ianuarie 2014, a intrat în vigoare Decizia 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 “O viaţă bună, în limitele planetei noastre” (denumit în continuare PAM 7). La baza elaborării şi aprobării acestui act normativ au stat la bază mai multe hotărâri, printre care:

  - Uniunea a stabilit să protejeze mediul şi sănătatea umană prin prevenirea sau reducerea impacturilor negative ale generării şi gestionării deşeurilor, precum şi prin utilizarea optimă a resurselor, aplicând ierarhia deşeurilor;

  - urmărirea atingerii unui nivel ridicat de protecție a mediului, la bază aflându-se principiul precauţiei, precum şi principiile acţiunii preventive, a remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului înconjurător şi “poluatorul plăteşte”;

  - implicarea societăţii civile, printr-o manieră transparentă;

  - obiectivele propuse trebuie sprijinite prin investiţii adecvate, încurajându-se parteneriatul public-privat;

  - progresele înregistrate trebuie monitorizate pe baza unor indicatori stabiliţi de comun acord;

  - PAM 7 a stabilit mai multe obiective prioritare, cu termen de realizare 2020, iar autorităţile publice de la toate nivelurile vor trebui să coopereze cu toţi factorii de decizie, respectiv cu toţi cei interesaţi, în vederea implementării PAM 7.

Referitor la gestionarea deşeurilor la nivel naţional situația se prezintă astfel:

- Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană reflectă condiţiile aderării şi reprezintă rezultatul procesului de negociere; în domeniul managementului deşeurilor, România s-a obligat să implementeze acquis-ul comunitar privind acest capitol până la data aderării (1 ianuarie 2007), cu unele derogări, printre care:

  - Directiva 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor, pentru care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2017, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să se subscrie obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deşeurilor, urmărindu-se reducerea consumului de resurse şi aplicarea ierarhiei deşeurilor, funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie (conform art. 4 din Legea nr. 211/2013 privind regimul deşeurilor);

- prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor (SNGD), ca o modalitate principială de abordare, şi anume prin îndreptarea României către o „societate a reciclării", aplicând ierarhia de gestionare a deşeurilor şi susţinând măsurile care urmăresc utilizarea eficientă a resurselor, se aplică pentru toate tipurile de deşeuri reglementate prin Legea nr. 211/2011;

- România face parte din categoria Statelor Membre în care marea majoritate a cantităţii de deşeuri municipale colectate este eliminată prin depozitare, în condiţiile în care ponderea deşeurilor menajere în acest tip de deşeu reprezintă circa 64%; astfel, din cantitatea totală de deşeuri municipale colectată în anul 2010 (fiind excluse de aici deşeurile din construcţii şi demolări), mai mult de 95% a fost eliminată prin depozitare;

- o altă problemă cu care ţara noastră se confruntă este aria scăzută de acoperire a serviciilor de colectare a deşeurilor; numai 63% din totalul populaţiei este deservită, la nivel naţional, de servicii de salubritate; ponderea în mediul urban este de 85%, iar în cel rural fiind de 52%.

La nivelul județului Cluj situația actuală a gestionării deșeurilor este descrisă pe mai multe categorii în cele ce urmează. Unul dintre documentele care a oferit o serie de date şi informaţii necesare acestei analize este “Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014 - 2020”, capitolul 7.

- Sub aspectul colectării și transportului deșeurilor situația actuală prezintă următoarele particularități:

- echipamentul existent vechi este ineficient și necesită costuri mari de întreținere;

- colectarea selectivă este pusă în aplicare doar în zonele în care au fost implementate proiecte PHARE 2004 – Coeziune Economică şi Socială (colectarea separată a deşeurilor reciclabile în municipiile Gherla şi Câmpia Turzii, oraşul Huedin precum şi comunele Mihai Viteazu, Baciu-Aghireşu şi Gilău) și în câteva UAT-uri, prin colaborarea cu ECO-ROM Ambalaje;

- conform ultimelor raportări, la nivelul anului 2010, la nivel judeţean nu s-a realizat o colectare separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale;

- în anul 2010, numărul locuitorilor judeţului Cluj arondaţi la sistemul de colectare selectivă, colectând separat hârtie şi carton, a fost de 320 965, iar cel pentru sticlă, plastic şi metal, a fost de 354 070; numărul total de locuitori din judeţul Cluj este de 694 136, ocupând locul 8 în ierarhia judeţelor la nivel naţional şi având o pondere de 3,2% din populaţia ţării;

- comparând nivelul de colectare selectivă la nivelul judeţului, în perioada 2007 – 2010, se constată o creştere semnificativă – se poate spune exponenţială – între 2009 şi 2010, comparativ cu ceilalţi ani;

- logistica actuală de colectare și transport de deșeuri nu include stații de transfer, fapt considerat ineficient din punct de vedere tehnic și economic, având în vedere că pe amplasamentele de depozitare anterioare (neconforme) a fost sistată depozitarea.

- În ceea ce privește reutilizarea deșeurilor situația actuală se prezintă astfel:

- nivel foarte scăzut de reciclare;

- obiectivele specifice pentru reciclarea/reutilizarea deșeurilor din ambalaje și a materialelor reciclabile propuse de legislația națională și europeană nu pot fi atinse decât dacă un sistem integrat de management al deșeurilor este implementat, cu focalizare pe colectarea selectivă a deșeurilor;

- capacități foarte mici de sortare, în principal manuale – incapacitate de a atinge obiectivele impuse de legislația în vigoare și a planurilor de gestionare a deșeurilor realizate şi aprobate la nivel judeţean.

- Tratarea deșeurilor biodegradabile prezintă următoarele aspecte:

- lipsa facilităților de tratare a deșeurilor biodegradabile determină amenințări grave la adresa mediului (prin producerea de levigat și generarea de biogaz); dacă practica actuală rămâne, țintele stabilite de legislația în vigoare și a planurilor de gestionare a deșeurilor, în ceea ce privește tratarea deșeurilor biodegradabile, având în vedere obiectivul de scădere a cantității depozitate, nu vor fi îndeplinite.

- În ceea ce privește situația depozitelor de deșeuri, aceasta se prezintă astfel:

- lipsa unui depozit de deșeuri conform clasa b, care să corespundă cu standardele naționale și ale Uniunii Europene;

- la nivelul județului există 6 depozite urbane de deșeuri neconforme în care este sistată activitatea; momentan, deșeurile municipale se depozitează pe platforma de stocare temporară a deșeurilor, de lângă depozitul Pata Rât din Cluj-Napoca.

- Depozitarea deșeurilor include caracteristici precum:

- deșeurile au fost eliminate în depozite neconforme, generând riscuri semnificative pentru mediu;

- depozitarea deșeurilor mixte și a reziduurilor netratate, producându-se cantități semnificative de biogaz și levigat.

- Referitor la informarea şi conștientizarea publică, în prezent situaţia poate fi descrisă astfel:

- inițiative foarte limitate;

- lipsa unei strategii de comunicare.

Ca și o concluzie, formată în urma analizei asupra situației actuale, se poate afirma că gestionarea deșeurilor în județul Cluj nu corespunde obiectivelor lansate la nivel european şi național, precum şi a celor propuse de prezenta strategie de dezvoltare a Serviciului. Îndeplinirea obiectivelor strategice și a țintelor prevăzute, atât în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, cât și în planurile de management al deșeurilor (Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor – PNGD, Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor – PRGD, Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor – PJGD), pot fi realizate numai prin punerea în aplicare a noului sistem integrat de management al deșeurilor.

Analiza SWOT reprezintă o metodă de investigare a mediului exterior și interior al asociației, în urma căreia se oferă un cadru relativ simplu de suport al deciziilor cu privire la alternative strategice, derivat din evaluarea situației actuale. Analiza aduce în discuție 4 elemente de influență asupra strategiei care, odată identificate, vor indica modul cum vor fi folosite și păstrate punctele tari, utilizate oportunitățile, contracarate amenințările și eliminate punctele slabe.

| Puncte tari | - existența unui cadru legislativ armonizat cu cel european; - existența unei strategii naționale de gestiune a deșeurilor actualizată şi aprobată prin H.G. nr. 870/2013; - existența unor documente de planificare la nivel național, regional și județean precedente; - implicarea și susținerea autorităților publice locale și județene; - pregătirea și experiența resurselor umane în elaborarea și implementarea proiectelor asociației, a programelor de informare şi conștientizare; - susținere financiară și materială provenite din fonduri europene; - activitatea de monitorizare și control asupra Serviciului și a operatorilor care desfăşoară astfel de activităţi. | - contractele de delegare a gestiunii deșeurilor atribuite până la data semnării Acordului și aflate în vigoare (dificultatea gestionării integrate a acestora); - procesul decizional îngreunat, datorită numărului mare de asociați, acesta fiind introdus de modalitatea statutară în care se iau hotărârile în cadrul asociaţiei; - resurse financiare limitate, cu referire la contribuțiile de co-finanțare a UAT-urilor, părți în asociație; - infrastructura este insuficient dezvoltată la nivel judeţului Cluj (exemplu – cea rutieră). | Puncte slabe |
| --- | --- | --- | --- |
| Oportunități | - alinierea la standardele europene a serviciilor de gestiune a deșeurilor; - evoluția ascendentă a mecanismelor tehnologice de procesare, valorificare, respectiv planificare / gestionare a deșeurilor; - creșterea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor. | - frecventa modificare și actualizare a legislației; - apariţia unor neconcordanţe între actele normative emise de diferite autorităţi centrale; - dificultatea luării unor decizii datorită sistemului decizional (hotărâri separate ale deliberativului celor 82 de membri premergător supunerii deciziilor în A.G.A) - lipsa de interes și participare a populației în dezvoltarea domeniului de gestionare a deșeurilor, datorată în parte unei insuficiente informări şi conştientizări a publicului; - riscul de neplată a tarifelor aferente serviciului de colectare și transport a deșeurilor din partea populației; - implementarea dificilă a tehnicilor şi tehnologiilor propuse de Serviciu la scara întregului judeţ, cu precădere în mediul rural; - riscul de eșuare în implementarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și declanșarea procedurii de returnare a fondurilor europene. | Amenințări |

Prin implementarea noului sistem integrat de management al deșeurilor, pot fi valorificate punctele tari și oportunitățile, îmbunătățite punctele slabe și evitate amenințările provenite din mediul exterior. Astfel, gestionarea deșeurilor poate deveni mai eficientă, prin reutilizarea acestora într-un procent cât mai mare, precum și prin depozitarea unor cantități mai reduse de deșeuri în condiții de siguranță, fără nici un pericol pentru mediu și sănătate publică.

3. ȚINTE LEGISLATIVE ȘI PRINCIPII STRATEGICE

Conform legislației în vigoare, județului Cluj urmărește să atingă țintele stabilite la nivel național. Astfel:

- până la sfârșitul anului 2014, stabilirea obiectivelor pentru 2020 în materie de prevenire a generării de deșeuri și de decuplare, care să se bazeze pe cele mai bune practici în vigoare (Directiva 2008 /98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive);

- până în anul 2015, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării deșeurilor, se vor introduce sisteme de colectare separată cel puțin pentru următoarele tipuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și economic (Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive);

- producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați ca, până în anul 2020, să atingă un nivel de pregătire tehnico-materială pentru reutilizarea şi reciclarea unui minim de 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere (conform Legii nr. 211/2011);

- producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați ca, până în anul 2020, să atingă un nivel de pregătire tehnico-materială, în vederea reutilizării şi reciclării, precum și pentru alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale (conform Legii nr. 211/2011);

- reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală generată, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, într-un interval de maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001, adică până în anul 2016 (conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor);

- reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlă și minimum 22,5% pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2013 (conform H.G. nr. 247/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje).

Prezenta strategia urmărește respectarea următoarelor principii strategice:

- Principiul poluatorul plătește, corelat cu principiul responsabilității producătorului și cu cel al responsabilității utilizatorului; stabilește necesitatea actualizării cadrului legislativ și economic într-un mod adecvat, în așa fel încât sa fie acoperite costurile de gestionare a deșeurilor, în special pe plan local;

- Principiul protecția resurselor primare, a fost formulat în contextul mai larg al conceptului de ,,dezvoltare durabilă’’, stabilind necesitatea de a minimiza și eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea deșeurilor ca și materii prime secundare;

- Principiul măsurilor preliminare, se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare tehnologică în corelaţie cu cerinţele de protecţie a mediului şi cu măsuri fezabile din punct de vedere economic;

- Principiul prevenirii, stabilește o ierarhie în activitățile de gestionare a deșeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deșeurilor, minimizarea cantităților generate, urmată de tratarea în vederea valorificării și, în ultimul rând, de tratarea în vederea eliminării, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate a populației;

- Principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei, stabilește faptul că deșeurile trebuie tratate şi eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate;

- Principiul subsidiarității, stabilește că responsabilitățile trebuie să fie transferate către cel mai scăzut nivel administrativ față de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme stabilite la nivel regional și național;

- Principiul integrării, stabilește faptul că activitățile de gestionare a deșeurilor fac parte integrantă din activitățile social-economice care le generează.

4. OBIECTIVELE ȘI  DURATA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Serviciul dezvoltat prin implementarea strategiei formulată de A.D.I Eco-Metropolitan Cluj include activități de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor de pe raza județului Cluj. Strategia cuprinde un set de obiective strategice ce derivă din scopul general al acesteia, și anume:

- îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și aplicării principiului „poluatorul plătește”;

- atingerea și respectarea standardelor europene de mediu;

- îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei;

- reducerea semnificativă a ratei de generare a deșeurilor;

- creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului și a modernizării localităților;

- pentru evidențierea trasabilității deșeurilor se va avea în vedere implementarea unui sistem informatic de monitorizare a sistemului de colectare și transport;

- gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

Pe baza Acordului încheiat între părțile asociate în cadrul A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj și luându-se în considerare perioada de 30 de ani planificată pentru implementarea și utilizarea sistemului de management integrat al deșeurilor, obiectivele și Strategia de dezvoltare a Serviciului descris mai sus sunt stabilite pe termen mediu și lung.

5. INDICATORI DE MONITORIZARE

Indicatorii de monitorizare stabiliţi vor permite evaluarea modului în care sistemele de utilități publice aferente Serviciului vor contribui la implementarea Strategiei de dezvoltare, ţinta finală fiind atingerea scopului principal – realizarea conceptului de “societate a reciclării”, la nivelul judeţului Cluj, printr-o gestionarea durabilă a deşeurilor.

| Nr. crt | Obiectivul | Mijloacele | Indicatorii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Îmbunătățirea calității Serviciului | Perceperea unor tarife sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației Aplicarea principiului „poluatorul plătește” Stabilirea taxei de depozitare | - Numărul populaţiei plătitoare de tarife şi taxe - Numărul de agenţi economici plătitori de taxe şi tarife - Gradul de colectare a taxelor şi tarifelor - Numărul de UAT- uri plătitoare de tarife către Serviciu - Gradul de reducerea a cantităţii de deşeuri eliminate prin depozitare |
| 2. | Atingerea și respectarea standardelor europene de mediu | Implementarea Sistemului de management integrat în cadrul Serviciului | - Obţinerea şi menţinerea certificării ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 |
| 3. | Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei | Abordarea integrală a aspectelor de mediu în gestionarea deşeurilor | - Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de salubritate - Numărul de locuitori care beneficiază de servicii de salubritate - Numărul locuitorilor arondaţi la sistemul de colectare selectivă - Cantitatea de deşeuri colectată din totalul generat - Cantitatea de deşeuri depozitată - Rata de reciclare a deşeurilor colectate |
| 4. | Reducerea semnificativă a ratei de generare a deșeurilor | Dezvoltarea comportamentului responsabil în domeniul gestionării deşeurilor | - Numărul de campanii de informare şi conştientizare a publicului interesat - Gradul de implicare a societăţii civile - Numărul de locuitori care îşi modifică comportamentul de generare şi gestionare a deşeurilor - Numărul de operatori economici care îşi modifică comportamentul de generare şi gestionare a deşeurilor |
| 5. | Creșterea capacității de atragere a fondurilor | Dezvoltarea capacităţii administrative a Serviciului | - Numărul persoanelor instruite - Numărul proiectelor aprobate - Numărul de proiecte respinse - Numărul de proiecte implementate |
| 6. | Gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență | Aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Sondaje de opinie, evaluări pe bază de chestionare | - Numărul deciziilor supuse consultări sau dezbaterilor publice - Numărul de recomandări primite din partea publicului interesat - Numărul de recomandări ale publicului interesat incluse în deciziile luate - Gradul de migraţie al personalului - Numărul respondenţilor unui sondaj de opinie/chestionar - Gradul de satisfacție a clienţilor |

6. DESCRIEREA ACȚIUNILOR STRATEGICE

6.1. Descrierea investițiilor din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în Județul Cluj”

În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în Județul Cluj”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, bazat pe sisteme dezvoltate de UAT-urile asociate în A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj, au fost realizate sau urmează a fi realizate investiții necesare atingerii obiectivelor sau țintelor stabilite. Aceste investiții sunt împărțite în două categorii, și anume:

- investiții prioritare finanțate prin POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”

- investiții care urmează a fi finanțate din alte surse precum operatorii de salubrizare, județul Cluj etc.

1. Investițiile prioritare finanțate prin POS Mediu includ:

- construcția unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Cluj, situat pe amplasamentul din localitatea Feleacu, alcătuit dintr-un depozit conform, o stație de sortare a deșeurilor colectate separat și o instalație de tratare mecano-biologică;

- construcția a trei stații de transfer prevăzute cu sistem de cântărire, dotate cu prescontainere, containere simple și echipamente pentru transportul acestora la depozit;

- achiziționarea echipamentelor pentru depozitul de deșeuri;

- achiziţionarea echipamentelor pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și a deșeurilor voluminoase;

- închiderea celor 5 depozite neconforme amplasate pe teritoriul judeţului.

Sistemul de management integrat al deșeurilor din judeţul Cluj va fi împărţit în patru zone mari de colectare, aferente celor 3 staţii de transfer (Huedin, Gherla şi Mihai Viteazu) şi a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Cluj.

Conform proiectului, deșeurile colectate din zona 1 vor fi transportate direct la CMID Cluj. Acest depozit are o capacitate proiectată de 6,9 milioane m3 şi o durată de viaţă de circa 24 de ani. Va deservi întregul judeţ, aici urmând a fi eliminate următoarele tipuri de deşeuri:

- tratate, rezultate din instalaţia mecano-biologică;

- reziduale, rezultate în urma funcţionării instalaţiilor de tratare a deşeurilor (staţii de sortare şi staţie de compostare) existente în judeţ;

- stradale;

- fracţiile de deşeuri voluminoase şi deşeuri din construcţii şi demolări care nu pot fi valorificate, precum şi

- nămolul de la staţiile de epurare orăşeneşti (în procent de 10% din cantitatea de deșeuri depozitată, respectând parametrii calitativi prevăzuți în Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Depozitul conform va fi compus din 2 celule, dintre care prima celulă va avea o durată de funcţionare de aproximativ 5 ani, cu un volum estimat de depozitare de circa 1.350.556 m3. Construcţia acesteia este finanţată integral prin intermediul proiectului. A doua celulă are o capacitate proiectată de circa 5,6 milioane m3.

Stația de sortare din interiorul CMID Cluj are o capacitate de 92.000 tone/an și asigură sortarea deşeurilor de hârtie şi carton, a deşeurilor de plastic şi metal şi a deşeurilor de sticlă, toate colectate separat de pe teritoriul judeţului Cluj. Instalaţia de tratare mecano-biologică are o capacitate de 206.376 tone/an. Aici deşeurile suferă procese de tratare mecanică (sortare şi mărunţire) şi procese de tratare biologică aerobă.

Stațiile de transfer sunt amplasate astfel:

- în zona 2 – Huedin; având o capacitate de 11.700 tone/an, vor fi prevăzute cu 6 prescontainere de 24 m3 și 2 mașini de transport containere;

- în zona 3 – Mihai Viteazu; având o capacitate de 58.300 tone/an, vor fi prevăzute cu 21 containere simple de 24 m3, echipament de presare fix, 8 mașini de transport containere;

- în zona 4 – Gherla; având o capacitate de 36.300 tone/an, vor fi prevăzute cu 11 prescontainere de 24 m3 și 4 mașini de transport containere.

Sistemul de colectare separată propus se va realiza pe 4 fracții – deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă și deșeuri amestecate (reziduale). Containerele achiziționate prin proiect vor fi prevăzute cu sistem de prindere cu pieptene și sistem de prindere cu fus și furcă.

Deșeurile reciclabile colectate separat vor fi transportate, prin intermediul stațiilor de transfer, la stația de sortare realizata, din cadrul CMID Cluj. Deșeurile biodegradabile vor fi colectate în amestec cu deșeurile reziduale, alcătuind așa numita “fracție umedă”, care va fi transportată în mod direct (Zona 1 Cluj) sau prin intermediul stațiilor de transfer (Zona 2 Huedin, Zona 3 Mihai Viteazu și Zona 4 Gherla) la stația de tratare mecano-biologică (CMID Cluj).

Pentru colectarea deşeurilor voluminoase, se vor realiza investiții pentru dotarea a patru puncte de colectare şi stocare temporară (amplasate în staţiile de transfer şi în cadrul CMID Cluj), cu echipamentele de colectare necesare. Astfel, se va achiziţiona un număr total de 46 de containere de 15 m3, distribuite în felul următor: la CMID Cluj - 30 containere, Staţia de transfer Huedin - 2 containere, Staţia de transfer Mihai Viteazu - 8 containere, Staţia de transfer Gherla - 6 containere. Colectarea deşeurilor voluminoase va fi asigurată de către operatorii de salubritate, cu mijloacele de transport din dotare, până la punctele de colectare mai sus menţionate. Sortarea deşeurilor voluminoase în cadrul acestor puncte de colectare revine operatorilor instalaţiilor respective. După sortare, operatorii staţiilor de sortare şi a CMID Cluj vor transporta deşeurile voluminoase la operatorii care asigură valorificarea, restul fiind transportate la depozitul conform, în vederea eliminării.

Activitatea de închidere a depozitelor neconforme reprezintă o altă investiție realizată prin intermediul proiectului „Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în Județul Cluj”. Acestea sunt:

- Depozitul neconform Turda;

- Depozitul neconform Câmpia - Turzii;

- Depozitul neconform Cetan - Dej;

- Depozitul neconform Gherla;

- Depozitul neconform Cetatea Veche - Bolie (Huedin).

Cu excepția depozitelor de la Dej și Pata Rât din Municipiul Cluj-Napoca, care au sistat activitatea la 16 iulie 2010, toate celelalte depozite au sistat activitatea la 16 iulie 2012, conform HG 349/2005.

2. Investiții finanțate din alte surse

Investiţiile care vor fi realizate prin alte surse de finanțare pot fi grupate după cum urmează:

- recipiente pentru colectarea deşeurilor periculoase, menajere şi DEEE;

- echipamente de colectare şi transport a deşeurilor (autovehicule);

- închiderea depozitului neconform de la Pata Rât din Municipiul Cluj-Napoca.

Achiziţionarea containerelor pentru colectarea deșeurilor periculoase, menajere și DEEE-urilor va fi asigurată de către operatorii de salubrizare. Tot acești operatori vor asigura şi transportul deşeurilor în zonele de transfer a acestora.

Pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere a fost estimată necesitatea achiziţionării a 17 containere, cu o capacitate de 6 m3, ce urmează a fi distribuite pe platformele de colectare. În ceea ce priveşte colectarea DEEE-urilor, vor fi achiziţionate 15 containere, cu o capacitate de 30 m3, pentru cele patru puncte de colectare situate în stațiile de transfer și CMID Cluj. De asemenea, operatorii de salubrizare vor trebui să asigure 20 containere de 3 m3 pentru colectarea separată a deşeurilor din construcţii şi demolări ce vor fi repartizate în cele patru puncte de colectare.

În ceea ce privește necesarul autovehiculelor ce vor fi achiziţionate pentru asigurarea transportului deșeurilor, s-a estimat un număr de 91 de maşini de transport (un număr de 56, având capacitatea de 16 m3, necesare pentru utilizare în mediul urban şi un număr de 35, cu o capacitate de 12 m3, pentru utilizarea lor în mediul rural); acestea vor fi în plus faţă de cele existente, cumpărate deja în cadrul unor proiecte PHARE 2004 - CES. Necesarul estimat a fi achiziţionat este doar pentru a asigura colectarea deşeurilor reciclabile şi reziduale colectate separat.

O altă investiție, care se va realiza din alte surse de finanțare, va fi închiderea depozitului neconform de la Pata Rât din Municipiul Cluj-Napoca.

6.2. Descrierea ierarhiei și a tipurilor de deșeuri

Obiectul de activitate al A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj vizează delegarea, gestionarea și monitorizarea operatorilor serviciului de salubrizare din județul Cluj. Serviciul de salubrizare presupune:

- precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase provenite din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special, precum și

- colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, deşeuri neasimilabile celor menajere.

Transportul se va efectua până la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (pentru zona 1), respectiv până la stațiile de transfer (pentru zonele 2,3 şi 4), aşa cum a fost descris anterior. În ceea ce urmează este prezentată o ierarhie, precum și o descriere a acestor deşeuri.

Ierarhia deșeurilor, așa cum este prezentată în cadrul Directivei 2008/98/CE și reglementată de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, se aplică în calitate de ordine a priorităților, în cadrul legislației și a politicilor în materie de prevenire a gestionării deșeurilor, având următoarea ordine descrescătoare; astfel:

- Prevenirea – măsuri luate înainte ca o substanță, material sau produs să devină deșeu, prin care se  reduc:

  - cantitățile de deșeuri (inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora);

  - impactul negativ al deșeurilor generate asupra sănătății populației și asupra mediului;

  - conținuturile de substanțe periculoase în materiale și produse;

- Pregătirea pentru reutilizare – operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin care produsele sau componentele produselor, care au devenit deșeuri, sunt pregătite pentru a fi reutilizate, fără alte operațiuni de pre-tratare;

- Reciclarea deșeurilor – este definită ca orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri; aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

- Alte operațiuni de valorificare, cum ar fi valorificare energetică (recuperarea de energie din tratarea termică a deșeurilor) – operațiuni care au drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util, prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate, sau a faptului ca deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopul respectiv;

- Eliminarea deșeurilor care se realizează în principal prin depozitare.

Tipurile de deșeuri aflate în gestionarea Serviciului sunt:

- Deșeuri menajere din zona urbană / rurală, reprezentând deșeuri asimilabile și reciclabile (reziduale, hârtie / carton, plastic, sticlă) ce vor fi colectate separat și vor fi transportate direct la stația de sortare din cadrul CMID Cluj. De asemenea, în zona rurală se va realiza și compostarea individuală, pentru aceasta fiind oferite spre utilizare unități de compostare individuală.

- Deșeuri voluminoase, reprezentând deșeuri ce pot proveni de la populație sau agenți economici, care vor fi colectate separat și transportate la spațiul de stocare temporară din cadrul CMID Cluj. Colectarea acestora se va realiza în sistemul „la cerere”, dar și prin organizarea unor campanii de colectare, cu o frecvență minimă.

- Deșeuri periculoase din cele menajere, constând în deșeuri provenite de la populație sau agenți economici, din zona urbană sau rurală, ce vor fi colectate separat și transportate la spațiul de stocare temporară, în vederea eliminării, din cadrul stațiilor de transfer și CMID Cluj. Pentru realizarea colectării se vor organiza campanii de colectare separată a deșeurilor periculoase, precedate de o informare sistematică a publicului interesat pe această temă, chiar şi în cadrul unor campanii (dacă acest lucru se va impune).

- Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), constând în deșeuri provenite de la populație sau agenți economici, ce vor fi colectate separat și transportate în punctele de colectare din cadrul stațiile de transfer și CMID Cluj, de aici urmând a fi preluate de către operatorii care realizează reciclarea acestora sau de către asociațiile colective. De asemenea, se pot organiza campanii de colectare, cu o frecvență minimă semestrială, punându-se la dispoziția generatorilor puncte de staționare pentru colectarea acestor categorii de deșeuri.

- Deșeuri din construcții și demolări, reprezentând deșeuri ce vor fi colectate separat și transportate în vederea eliminării la depozitul conform din cadrul CMID Cluj.

Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor. În vederea asigurării unei eficienţe maxime a activităţilor viitoare a Serviciului, se va avea în vedere o viitoare colaborare pe baza unui Protocol, încheiat între Asociația A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj şi autoritatea publică judeţeană pentru protecţia mediului, cu scopul de a obţine informaţiile utile cu privire la gestionarea deşeurilor la nivel de judeţ, date furnizate de către operatorii economici în baza cerinţelor de raportare impuse de legislaţia în vigoare sau în baza actelor de reglementare.

Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului se vor adopta următoarele metode:

- Metode de colectare selectivă a deșeurilor

Pentru o colectare selectivă mai eficientă, județul Cluj este împărțit în 4 zone de gestionare a deșeurilor:

- Zona Cluj (Centru de Management Integrat al Deșeurilor Cluj);

- Zona Mihai Viteazu (stație de transfer);

- Zona Gherla (stație de transfer);

- Zona Huedin (stație de transfer).

Pentru îndeplinirea obiectivelor privind colectarea selectivă s-a propus achiziționarea a unui număr de:

- 7.820 containere, cu o capacitate de 1,1m3 pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- 21.000 unități de compostare individuală, a 220 litri fiecare;

- 46 de containere pentru deșeuri specifice;

- 17 containere pentru deșeuri municipale periculoase.

Colectarea deșeurilor se va face în sistem de 4 recipiente pe fiecare platformă de colectare, în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, după cum urmează:

- recipient destinat colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie în amestec etc.);

- recipient destinat colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, PVC  și alte materiale plastice, dar și metale feroase și neferoase);

- recipient destinat colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă);

- recipient destinat colectării periodice pentru DEEE-uri;

- recipiente destinate colectării deșeurilor voluminoase, din construcții și demolări.

Prin SMID se asigură pentru colectarea deșeurilor în recipiente adecvate (închise cu capac) astfel:

- pentru deşeuri de hârtie şi carton din mediul urban şi rural: eurocontainere de 1,1 mc în punctele de pre-colectare;

- pentru deşeuri de sticlă din mediul urban şi rural : eurocontainere de 1,1 mc în punctele de pre-colectare;

- pentru deşeuri de plastic şi metal din mediul urban şi rural : eurocontainere de 1,1 mc în punctele de pre-colectare;

- pentru deşeuri biodegradabile, 25% din gospodăriile din mediul rural vor beneficia de unităţi de compostare individuale de min 220 litri;

- pentru restul populaţiei, deşeurile biodegradabile care se vor colecta separat– în recipiente adecvate (furnizate etapizat de operatorii de salubrizare) în punctele de pre-colectare, respectiv din poartă în poartă;

- pentru deşeuri reziduale (amestecate) din mediul urban blocuri - în recipiente de colectare adecvate (furnizate de operatorii de salubrizare) în punctele de pre-colectare

- pentru deşeuri reziduale (amestecate) din mediul urban case şi din mediul rural - în recipiente de colectare adecvate (furnizate de operatorii de salubrizare) din poartă în poartă;

- DEEE-urile se vor colecta periodic de la populaţie, nu mai puţin de 4 ori pe an, cu titlu gratuit. Punctele de colectare a DEEE-urilor se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinându-se seama în special de densitatea populaţiei;

- pentru deşeurile de construcţii şi demolări provenite de la populaţie din activităţile de reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuinţelor, vor fi colectate prin grija deţinătorului şi vor fi transportate de către operatorii Serviciului de salubrizare, sau alţi operatori autorizaţi, în baza unui contract de prestări servicii, în instalaţiile autorizate pentru valorificare/tratare/ eliminare a acestor deșeuri.

- Metode de transport a deșeurilor

Transportul deșeurilor către depozitul conform de deșeuri județean se va efectua cu ajutorul autovehiculelor achiziționate în acest scop, prin implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în Județul Cluj”.

Transportul și controlul deșeurilor destinate operațiunilor de colectare - stocare temporară - tratare - valorificare - eliminare se va efectua pe baza formularului de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase, conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Transportul deșeurilor pe teritoriul județului Cluj este imperativ să se realizeze în condiții de siguranță pentru protecția mediului și sănătății populației, avându-se în vedere şi starea drumurilor de acces spre incinta depozitului.

- Metode de tratare a deșeurilor

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj va fi dotat cu o stație de tratare mecano-biologică pentru fracția biodegradabilă din deșeuri, incluzând deșeurile generate de activităţile din piețele agro-alimentare și grădini. Tratarea mecano-biologică a deșeurilor va consta din:

- pre-tratarea mecanică, care presupune mărunțirea, recuperarea metalelor feroase și sortarea deșeurilor;

- compostarea fracției umede și maturare.

Scopul tratării deșeurilor urmează două direcții importante: valorificarea și/sau eliminarea acestora.

Principalele obiective pentru tratarea deșeurilor sunt:

- promovarea recuperării și reciclării materialelor;

- îndepărtarea deșeurilor biodegradabile de la depozitare;

- reducerea generală a cantității de deșeuri care urmează sa fie depozitată, aceasta având un rol determinant în durata de viață a depozitului.

- Metode de depozitare a deșeurilor

Depozitarea deșeurilor implică următoarele acțiuni:

- construirea unui depozit de deșeuri județean conform, clasa b, conform normativelor europene și legislaţiei naționale, respectând următoarele etape: proiectare - construcție - exploatare - închidere - monitorizarea post-închidere;

- închiderea și ecologizarea celor 6 depozite urbane neconforme (Cetan - Dej, Pata Rât - Cluj-Napoca, Gherla,  Boile - Huedin, Câmpia Turzii și Turda).

Viitorul depozit de deșeuri județean conform, în baza prevederilor H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, va cuprinde:

- sistem de impermeabilizare cu un strat suplimentar pentru drenaj sub baza depozitului;

- sistem de etanșare;

- sistem de colectare și management al levigatului (levigatul va fi colectat cu ajutorul unei rețele speciale de conducte și va fi tratat într-o stație de tratare a apelor uzate);

- sistem de colectare și management pentru biogaz (gazul va fi colectat cu ajutorul unor rețele de puțuri și conducte, iar cantitatea care nu va putea fi folosită pentru a produce energie va fi arsă în sistem de faclă);

- managementul apelor pluviale;

- monitorizarea apei freatice (cu ajutorul a 3 foraje), monitorizarea biogazului (prin intermediul a 13 puțuri, a unui analizator de gaz portabil şi a 6 detectoare de metan);

- asigurarea stabilității depozitului;

- sistem de pază și protecție (pentru a descuraja depozitarea ilegală a deșeurilor pe amplasament);

- încadrarea în peisaj (realizarea unei perdele vegetale de protecție);

- asigurarea închiderii depozitului și monitorizarea post-închidere timp de 30 de ani.

Producătorii, agenții economici și deținătorii de deșeuri au următoarele obligații, conform legislaţiei în vigoare:

- să dețină un buletin de analiză a deșeurilor depozitate;

- să țină o evidență cronologică a cantității, originii și destinației deșeurilor, în vederea asigurării trasabilităţii;

- să respecte procedura de predare/acceptare a deșeurilor în cadrul depozitului județean.

În cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj va fi asigurată depozitarea deșeurilor amintite anterior, cu respectarea legislației în vigoare. De asemenea, operatorii au obligația de a crea și asigura un sistem pentru trasabilitatea deșeurilor (implementarea unui sistem informatic care să ofere date privind cantitățile de deșeuri colectate, tipuri de deșeuri, precum și localizarea în timp și spațiu a echipamentelor de colectare și a rutelor de transport).

7. PROVOCĂRI PENTRU VIITOR

7.1. Conceptul de “end-of-waste”

Încetarea statutului de deşeu sau conceptul „end-of-waste” a fost introdus în anul 2005, prin lansarea Strategiei Tematice privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor, în cadrul celui de-al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene. Această strategie este una pe termen lung şi promovează o “societate a reciclării” în Europa, furnizând şi cadrul pentru revizuirea politicii deşeurilor la nivelul Comunităţii; prin această strategie s-a dorit clarificarea şi simplificarea cadrului legislativ, precum şi introducerea unor noi instrumente în managementul deşeurilor, cum ar fi analiza ciclului de viaţă. Elementul de noutate al acestui concept („end-of-waste”) este obligația producătorului de a analiza opțiunile de valorificare a deșeurilor înainte de eliminarea finală, astfel deșeul putând deveni o marfă atunci când este utilizat în proporţie de 100% (spre exemplu: întrebuințarea drept combustibil, utilizarea la rerafinarea petrolului, valorificarea în agricultură ca fertilizant, etc.).

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor s-au stabilit principalele criterii care stau la baza încetării statutului de deșeu:

- substanţa sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

- există o piaţă sau cerere pentru substanţa ori obiectul în cauză;

- substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;

- utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sănătăţii populaţiei.

Deşeurile trebuie tratate ca o resursă valoroasă, iar faptul că au fost adoptate aceste criterii de încetare a statutului de deşeu, pentru unele fluxuri de materiale, vor stimula considerabil industria precum şi serviciile de reciclare. Județul Cluj ar face, astfel, încă un pas important în realizarea obiectivului său de a avea o economie care îşi utilizează eficient resursele şi de a deveni o societate axată pe reciclare, în momentul în care ar realiza implementarea acestora.

Aceste criterii de încetare a statutului de deşeu reflectă faptul că un tip de deşeu a ajuns la un anume stadiu de prelucrare, prin care capătă o valoare intrinsecă, astfel încât este puţin probabil să mai fie eliminat (ca şi deşeu), fiind transformat până la un punct în care utilizarea sa să nu mai reprezinte un risc pentru mediu şi sănătatea umană (moment în care va putea fi considerat produs/materie primă secundară).

Aplicarea statutului de încetare a calităţii de deşeu va veni în sprijinul sectorului economic, inclusiv cel autohton, încurajând astfel utilizarea materiilor prime secundare de calitate superioară (cu un efect pozitiv asupra ratelor de reciclare). În acest mod va fi sporită încrederea potenţialilor utilizatori în folosirea acestor tipuri de semifabricate, care au fost prelucrate la standarde superioare de calitate.

7.2. Campanii de informare şi conștientizare a publicului

În cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Cluj” se vor organiza campanii de informare, educare și conștientizare a publicului interesat cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor. Acest nou sistem urmărește să îmbunătățească, atât calitatea vieții, cât și a mediului, aplicând legislația europeană și românească în domeniu, în condiții de eficiență economică și de suportabilitate financiară. Iniţierea şi derularea a unor astfel de acţiuni au ca scop informarea locuitorilor judeţului Cluj cu privire la implementarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor, precum și însușirea de către public a unor informații despre specificul problemelor.

Principalele acțiuni de informare și conștientizare a publicului sunt:

- campanii de informare în școli;

- conferințe de presă;

- workshop-uri;

- dezbateri publice.

Scopul principal al acestor campanii de informare și conștientizare a publicului vizează:

- prezentarea importanței colectării selective și a reciclării deșeurilor;

- dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor pe întreg teritoriul judeţului Cluj, prin prisma unui comportament responsabil față de mediul înconjurător din partea cetățenilor;

- implementarea sistemului de colectare selectivă la gospodăriile din mediul urban și rural;

- asigurarea coerenţei transpunerii Strategiei de dezvoltarea a Serviciului într-un viitor Plan de acţiune pe termen scurt şi mediu, având asigurată larga participare şi implicare a tuturor factorilor de răspundere, atât de la nivelul judeţului, cât şi la nivelul administraţiei publice locale;

- atingerea principalelor ținte legislative propuse în domeniul gestionării deșeurilor;

- reducerea cantității de deșeuri menajere depozitate, respectiv creșterea cantității de deșeuri reintroduse în circuitul economic, la nivel judeţean;

- optimizarea utilizării resurselor materiale disponibile.

Acțiunile campaniilor de informare şi conștientizare se vor desfășura în funcție de alegerea grupurilor țintă. Printre acestea se vor număra: asociații de proprietari, profesori, elevi, studenți, agenți economici, reprezentanți ai instituţiilor şi ai ONG-urilor, etc.

7.3. Implementarea obiectivelor prioritare ale PAM 7 (al 7-lea Program comunitar

de acţiune pentru mediu)

Viziunea Uniunii, pentru anul 2050, este aceea ca vom trăi mai bine, în limitele oferite de planeta noastră. Prosperitatea şi mediul sănătos “vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care nu se iroseşte nimic şi în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil, biodiversitatea este protejată, preţuită şi refăcută, astfel încât să sporească rezistenţa societăţii noastre”.

Programul de acţiune până în anul 2020 se bazează pe o serie de obiective prioritare, grupate în capitole. PAM 7 sprijină punerea în aplicare a acestor obiective şi încurajează acţiunile desfăşurate la toate nivelurile, promovând investiţiile. În multe cazuri, pentru ca aceste obiective să fie atinse, vor fi necesare – în principal – implementarea unor măsuri la nivel naţional, regional sau local, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Publicul va trebui să fie un partener activ în tot acest proces, necesitând depunerea unor eforturi din partea autorităţilor pentru informarea corespunzătoare a acestuia cu privire la politica de mediu. Existenţa unor obiective clare oferă tuturor factorilor de decizie şi altor părţi interesate, inclusiv judeţelor şi oraşelor, agenţilor economici şi partenerilor sociali, cetăţenilor individuali, o direcţie şi un cadru previzibil pentru acţiune.

Obiectivele tematice, stabilite de Uniune, cărora trebuie să li se acorde o atenţie deosebită sunt:

- obiectivul nr.1 – protejarea, conservarea şi ameliorarea capitalului natural;

- obiectivul nr. 2 – trecerea spre o economie verde şi competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor;

- obiectivul nr. 3 – protejarea cetăţenilor de presiunile legate de mediu şi de riscurile la adresa sănătăţii şi a bunăstării.

Aceste trei obiective sunt interrelaţionate, iar  realizarea lor trebuie urmărită în paralel. Cu alte cuvinte, acţiunea luată în vederea atingerii unui obiectiv va contribui la realizarea celorlalte.

Foarte important, din punctul de vedere al implementării oricărei strategii de dezvoltare a unui serviciu cu activitate în domeniul managementului durabil al deşeurilor, ținând cont de cerinţele PAM 7, este obiectivul nr. 2. Se prezintă, mai jos, motivele Comisiei în acest sector, în baza căreia a fost stabilit acest obiectiv, cu unele referiri la viitoarele acţiuni ce trebuie întreprinse la nivel de Stat Membru, respectiv la nivel judeţean, în contextul realizării prezentei strategii:

- cu ocazia Rio+20 s-a recunoscut necesitatea reducerii semnificative a pierderilor şi deşeurilor alimentare; în acest domeniu, fiecare Stat Membru ar trebui să-şi prezinte o strategie cuprinzătoare privind combaterea deşeurilor alimentare inutile şi să fie întreprinse măsuri concrete în vederea combaterii generării excesive de deşeuri alimentare; de aceea, măsurile de creştere a compostării şi a digestiei anaerobe a deşeurilor alimentare, la nivelul fiecărui judeţ, ar putea fi utile;

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor, chiar la nivel de Uniune, mai poate fi mult îmbunătăţită, pentru o utilizare cât mai eficientă a resurselor, a deschide noi pieţe, a crea noi locuri de muncă şi a reduce totodată impactul asupra mediului;

- transformarea deşeurilor într-o resursă necesită punerea în aplicare integrală şi armonizată a legislaţiei în domeniu, pe baza ierarhiei deşeurilor; obstacolele cu care se confruntă activităţile de reciclare pe piaţa internă ar trebui eliminate, iar obiectivele existente în ceea ce priveşte reutilizarea, reciclarea, valorificarea şi depozitarea deşeurilor ar trebui revizuite – ţinta ar fi trecerea la o economie circulară, bazată pe ciclul de viaţă, în care utilizarea succesivă a resurselor şi a deşeurilor ajunge aproape de zero.

În acest sens, PAM 7 garantează că până în 2020:

- “deşeurile vor fi gestionate în condiţii de siguranţă şi în aşa fel încât să nu aibă un impact negativ asupra sănătăţii şi a mediului, generarea absolută de deşeuri şi generarea de deşeuri pe cap de locuitor vor scădea, depozitarea va fi limitată la reziduuri (materiale care nu pot fi reciclate sau valorificate)”.

Soluţionarea problemelor locale, în accepţiunea Comisiei, va fi posibilă atingând încă un obiect prioritar, şi anume cel al ameliorării sustenabilităţii oraşelor din Uniune. Majoritatea oraşelor se confruntă cu o multitudine de probleme de mediu, printre care şi gestionarea inadecvată a deşeurilor. În acelaşi timp, oraşele sunt – adesea – primele care găsesc metode de a face faţă provocărilor din domeniul mediului, inclusiv în ceea ce priveşte eficienţa utilizării resurselor. Un număr tot mai mare a oraşelor europene pun sustenabilitatea mediului în centrul strategiilor de dezvoltare.

În acest context, luând în discuţie situaţia la nivelul judeţului Cluj, s-a prezentat anterior faptul că s-a realizat  “Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014 - 2020”, intrată în vigoare în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152 din 12.07.2012, în care mediul şi infrastructura de mediu sunt tratate într-un capitol separat, acordându-se acestui domeniu, respectiv a sectorului gestiunea deşeurilor, o foarte mare importanţă la nivel judeţean.

8. CONSIDERAŢII FINALE

Este imperios necesar să se conştientizeze faptul că nimeni nu trebuie să mai susţină modelul economic tradiţional, acela de “creştere, consum şi evacuare”, daca se doreşte utilizarea resurselor naturale într-un mod durabil şi să nu fie necesar ca, într-un interval de timp destul de mic (la nivel planetar), să mai fie nevoie de încă “un Pământ în plus pentru a susţine nivelul nostru actual de producţie şi consum şi pentru a suporta acumularea de deşeuri pe care nu mai avem unde să le depozităm.”.

Strategia de dezvoltare a Serviciului este un document care permite să se stabilească, pe termen mediu şi lung, modul de gestionare durabilă a deşeurilor pe teritoriul judeţului Cluj. Abordarea integrată a aspectelor de mediu în acest proces este o modalitate prin care se identifică, cuantifică şi evaluează activităţile în vederea adoptării celor mai bune decizii.

A.D.I. Eco - Metropolitan Cluj a realizat acest document în baza unui proces de consultare cu autorităţi publice locale și publicul interesat.

Strategia de dezvoltare a Serviciului reprezintă o modalitate importantă de implementare a legislaţiei aplicabile în domeniul managementului deşeurilor, cu precădere a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, la nivel judeţean. Totodată, oferă cadrul legal în care acţiunile tuturor părţilor interesate sunt coordonate de aşa manieră încât să conducă spre atingerea scopurilor comune în acest sector.

A.D.I. Eco - Metropolitan Cluj va asigura revizuirea strategiei ori de câte ori elemente noi legislative (europene sau naţionale) trebuie să fie luate în consideraţie şi care au fost necunoscute la data întocmirii acestui document.

p.  PREŞEDINTE,			          Contrasemnează:

VICEPREŞEDINTE,                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Vakar Istvan Valentin                                           Gaci Simona

Document realizat în cadrul proiectului “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014 - 2020”, cod SMIS 12836, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”; beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj.

A intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 “O viaţă buna, în limitele planetei noastre”.

H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014 - 2020.