ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A

NR. 247 din 29 septembrie 2014

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai lucrărilor de intervenţie aferente unor drumuri judeţene cuprinse în Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru perioada 2011-2015 şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 315/2010

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai lucrărilor de intervenţie aferente unor drumuri judeţene cuprinse în Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru perioada 2011-2015 şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 315/2010, propus de domnul Vákár István Valentin- vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;

Ţinând cont de prevederile:

	art. 10 şi art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

	art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

	Ordonanţei Guvernului    nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

	 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

	Ordinului nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013        28180 301      0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările si completările ulterioare;

	Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Fiind    îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t    e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de intervenţie la drumurile judeţene, cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 315 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii aferente Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din Judeţul Cluj pentru perioada 2010-2012 şi a unor măsuri pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Cluj nr. 31/2011, 128/2011 şi 219/2011, se modifică după cum urmează:

1 . Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Se aprobă asigurarea sursei de finanţare pentru realizarea Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru perioada 2011-2015 din bugetul Judeţului Cluj, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate pentru fiecare sector de drum."

2. poziţia 4, lotul V, etapa 1 şi poziţia 2, lotul IV, etapa 2    din Anexa nr. 3 „INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai „Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru perioada 2010-2012" se modifică corespunzător.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţia Dezvoltare şi Investiţii; Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

p.    PREŞEDINTE,			                    Contrasemnează:

VICEPREŞEDINTE,                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Vakar Istvan Valentin                                                                                        Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN 						la Hotărârea nr. 247/2014

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI LUCRĂRILOR

DE INTERVENŢIE LA DRUMURILE JUDEŢENE

1.    Denumirea obiectivelor: MODERNIZAREA DRUMURII JUDEȚENE:

a.	DJ 161E - Habadoc -Buza-Feldioara-Hodaie sector km      8+000 ⇰ km 16+000

b.	DJ 161E - Habadoc -Buza-Feldioara-Hodaie sector km 16+000 ⇰ km 25+420

c.	DJ 161E - Habadoc -Buza-Feldioara-Hodaie sector km 25+420 ⇰ km 27+510

d.	DJ 161H - DN16-Suatu km 0+000 ⇰ km 4+000

e.	POD PE DJ 105T KM 21+532 PESTE VALEA TOPA MICĂ

2.	Investitor: Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj

str. Calea Dorobanților, nr. 106, 400609, Cluj-Napoca

3.	Beneficiar: Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Cluj (R.A.A.D.P.P.) - str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55, Cluj-Napoca

4.	Amplasament: JUDEȚUL CLUJ

5.	Faza: Documentaţii de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI)

6.	Proiectant: S.C. LUCA WAY S.R.L., București, sector 2, România

str. Barbu Văcărescu, nr. 313-321, et. 3,4 și 5

J40/7395/1995, CUI: RO 7738294

tel.: 0372 - 220.715	        fax: 0372-220.734

e-mail: office@lucaway.ro, web: www.lucaway.ro

7.	Indicatori tehnico-economici:

a.	DJ 161E - Habadoc -Buza-Feldioara-Hodaie sector km      8+000 ⇰ km 16+000

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (fără TVA):

−	valoare totală:	8.193,629 mii lei,              respectiv          1.861,385 mii euro

−	din care C+M:		7.133,544 mii lei,              respectiv          1.620,560 mii    euro

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (cu TVA):

−	valoare totală:	10.134,864 mii lei,          respectiv        2.302,384 mii euro

−	din care C+M:		      8.845,595 mii lei,          respectiv        2.009,495 mii euro

1 Euro	= 4,4019 lei - curs BNR din data de 23.09.2014

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 12 luni

INDICATORI TEHNICI:

−	Lungimea drumului: 				8.000 m (8 km)

−	Lățime platformă:				7,5 m

−	Parte carosabilă:				5,5 m

−	Acostamente:					2 x    1,0 m (variabil min. 0,5 m)

−	Pantă transversală pe partea carosabilă: 	2,5%

−	Pantă transversală pe acostamente: 	4,0%

−	Cost/km (fără TVA):		1.086.115,5 lei

−	Cost/km (fără TVA):		        246.734,1 euro

-1-

Structură rutieră reabilitată:

−	4 cm - strat de uzură BA16

−	8 cm - strat de bază ABPC31,5

−	12 cm - strat din piatră spartă

−	25-30 cm -    zestrea existentă a drumului

b.	DJ 161E - Habadoc -Buza-Feldioara-Hodaie sector km 16+000 ⇰ km 25+420

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (fără TVA):

−	valoare totală:	9.283,389 mii lei,              respectiv          2.108,951 mii euro

−	din care C+M:		8.082,669 mii lei,              respectiv          1.836,177 mii    euro

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (cu TVA):

−	valoare totală:	11.482,810 mii lei,          respectiv        2.608,603 mii euro

−	din care C+M:		    10.022,509 mii lei,          respectiv        2.276,860 mii euro

1 Euro	= 4,4019 lei - curs BNR din data de 23.09.2014

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 12 luni

INDICATORI TEHNICI:

−	Lungimea drumului: 				9.420 m (9,42 km)

−	Lățime platformă:				7,5 m

−	Parte carosabilă:				5,5 m

−	Acostamente:					2 x    1,0 m (variabil min. 0,5 m)

−	Pantă transversală pe partea carosabilă: 	2,5%

−	Pantă transversală pe acostamente: 	4,0%

−	Cost/km (fără TVA):		1.037.690,93 lei

−	Cost/km (fără TVA):		        235.737,05 euro

Structură rutieră reabilitată:

−	4 cm - strat de uzură BA16

−	8 cm - strat de bază ABPC31,5

−	12 cm - strat din piatră spartă

−	25-30 cm -    zestrea existentă a drumului

Documentația prevede lucrări și la podețul de la km 25+010

c.	DJ 161E - Habadoc -Buza-Feldioara-Hodaie sector km 25+420 ⇰ km 27+510

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (fără TVA):

−	valoare totală:	3.034,270 mii lei,              respectiv          689,309 mii euro

−	din care C+M:		2.640,356 mii lei,              respectiv          599,822 mii    euro

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (cu TVA):

−	valoare totală:	3.753,149 mii lei,            respectiv          852,620 mii euro

−	din care C+M:		3.274,042 mii lei,            respectiv          743,779 mii euro

1 Euro	= 4,4019 lei - curs BNR din data de 23.09.2014

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 8 luni

INDICATORI TEHNICI:

−	Lungimea drumului: 				2.090 m (2,09 km)

−	Lățime platformă:				7,5 m

−	Parte carosabilă:				5,5 m

-2-

−	Acostamente:					2 x    1,0 m (variabil min. 0,5 m)

−	Pantă transversală pe partea carosabilă: 	2,5%

−	Pantă transversală pe acostamente: 	4,0%

−	Cost/km (fără TVA):		1.079.921,03 lei

−	Cost/km (fără TVA):		        245.330,66 euro

Structură rutieră reabilitată:

−	4 cm - strat de uzură BA16

−	8 cm - strat de bază ABPC31,5

−	12 cm - strat din piatră spartă

−	25-30 cm -    zestrea existentă a drumului

Documentația prevede lucrări și la podul de la km 27+102

d.	DJ 161H - DN16-Suatu km 0+000 ⇰ km 4+000

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (fără TVA):

−	valoare totală:	6.996,029 mii lei,              respectiv          1.589,320 mii euro

−	din care C+M:		6.022,544 mii lei,              respectiv          1.368,169 mii    euro

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (cu TVA):

−	valoare totală:	 8.653,528 mii lei,          respectiv        1.965,862 mii euro

−	din care C+M:		 7.467,954 mii lei,          respectiv        1.696,530 mii euro

1 Euro	= 4,4019 lei - curs BNR din data de 23.09.2014

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 12 luni

INDICATORI TEHNICI:

−	Lungimea drumului: 				4.000 m (4,00 km)

−	Lățime platformă:				7,5 m

−	Parte carosabilă:				5,5 m

−	Acostamente:					2 x    1,0 m (variabil min. 0,5 m)

−	Pantă transversală pe partea carosabilă: 	2,5%

−	Pantă transversală pe acostamente: 	4,0%

−	Cost/km (fără TVA):		1.367.559,29 lei

−	Cost/km (fără TVA):		        310.674,77 euro

Structură rutieră reabilitată:

−	4 cm - strat de uzură BA16

−	8 cm - strat de bază ABPC31,5

−	12 cm - strat din piatră spartă

−	25-30 cm -    zestrea existentă a drumului

Documentația prevede lucrări și la podul de la km 0+080, podul de la km 2+250, podul de la km 3+030.

e. POD PE DJ 105T KM 21+532 PESTE VALEA TOPA MICĂ

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (fără TVA):

−	valoare totală:	517,065 mii lei,              respectiv          116,056 mii euro

−	din care C+M:		426,639 mii lei,              respectiv                95,760 mii euro

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (cu TVA):

−	valoare totală:	639,349 mii lei,          respectiv          143,503 mii euro

−	din care C+M:		529,033 mii lei,          respectiv          118,742 mii euro

1 Euro	= 4,44553 lei - curs BNR din data de 31.03.2014

-3-

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 2 luni

INDICATORI TEHNICI:

−	Lățime totală:					10,76 m

−	Lungime totală:				    6,80 m

−	Parte carosabilă:				2 x 3,5 m

−	Spațiu pentru confort optic:			2 x 0,4 m

−	Bordură înaltă tip L:				2 x 0,18m

−	Trotuar:					2 x 1 m

−	Grinda Parapetelor:				2 x 0,3 m

Podul este amplasat în curba și se va executa prin desființarea vechiului podeț. Suprastructura podului va avea pante de 2,0 %. Suprastructura a fost proiectată din 16 grinzi prefabricate precomprimate, așezate joantiv, cu o distanță între axe de 62 cm. Peste ele este prevăzută o suprabetonare cu o placă din beton armat C25/30, cu grosime variabilă de la 12 la 23 cm. Placa va ieși în consolă 62 cm. Grinzile de parapet au o lățime de 30 cm și o înălțime de 60 cm și vor fi prevăzute cu plăcuțe pentru prinderea parapetului pietonal. Straturile pentru alcătuirea părții carosabile ce se vor așterne peste placa de suprabetonare sunt:

−	Hidroizolație agrementată pentru calea pe pod

−	Șapă din C16/20 armată cu plasă 5x100x100 - 4 cm

−	AB2 - 6 cm

−	BA 16 - 4 cm

Infrastructura podului a fost proiectată de tip masiv, de beton și beton armat și este alcătuită din două culei. Fundațiile din beton C16/20 vor avea dimensiunea de 1,50x10,30x2,50 m. Elevațiile culeelor vor fi din beton armat C25/30, iar ca dimensiuni vor avea o lățime de 90 cm, banchetă de 90 cm zid de gardă cu o lățime de 35 cm și o înălțime de 63 cm. Culea a fost prevăzută cu un dren de 50 cm din piatră brută care colectează apa și cu ajutorul cuntei este condusă spre cele 2 barbacane din PVC Ø 110 montate simetric. Pentru o îmbunătățire a scurgerii apelor, albia se va decolmata și curăța de vegetație; albia se va perea între aripi (10 cm beton C25/30 așezat pe 15 cm balast); între aripi sunt prevăzuți pinteni de beton cu h=1,20 m și b=0,50m. În aval de podeț, se va realiza o saltea de anrocamente, în grosime medie de 50 cm pe o lungime de 10 m.

Racordarea podului cu drumul se va face cu plăci de racodare din beton armat monolit cu h=20 cm, lățime 5,0 m și lungime 3,0 m; plăcile de racordare se vor sprijini pe grinzi de rezemare 40x40 cm pozat pe un strat de balast compactat de 20cm

8.	Sursa de finanțare: fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau alte surse legal constituite

p.    PREŞEDINTE,			                    Contrasemnează:

VICEPREŞEDINTE,                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Vakar Istvan Valentin                                                                                        Gaci Simona

-4-